附件2

2021-2023年钟楼区社区养老服务重点设施建设任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街道（镇） | 2021-2023年建设的综合性养老服务中心名称 | 规划设计的场地面积（㎡） | 养老服务功能 | 建设方式（改造提升、新建） | 建设交付时间 | 预算投入资金（万元） |
| 1 | 邹区镇 | 邹区镇光盈睦邻中心 | 2200 | 日间照料，助餐、助浴、助洁、助急，适老化改造，健康管理，辅具租赁，精神文化服务、教育咨询、养老顾问、委托代办等 | 改造提升 | 2021.12 | 35 |
| 2 | 北港街道 | 运河苑社区综合养老服务中心 | 600 | 医养结合、精神文化服务等 | 改造提升 | 2021.12 | 100 |
| 3 | 北港街道 | 梧桐苑社区综合养老服务中心 | 1200 | 生活照料服务、精神文化服务等 | 改造提升 | 2021.12 | 180 |
| 4 | 北港街道 | 星港路社区综合养老服务中心 | 1000 | 生活照料服务、医养结合、康复保健等 | 改造提升 | 2022.12 | 150 |
| 5 | 北港街道 | 茶花路社区综合养老服务中心 | 800 | 精神文化服务 | 新建 | 2022.12 | 120 |
| 6 | 北港街道 | 月季路社区综合养老服务中心 | 550 | 精神文化服务 | 改造提升 | 2023.12 | 100 |
| 7 | 新闸街道 | 冶金社区工作站综合养老服务中心 | 800 | 生活照料服务、医养结合、康复保健等 | 改造提升 | 2022.12 | 70 |
| 8 | 新闸街道 | 光明地块社区综合服务中心 | 3000 | 生活照料服务、康复保健、精神文化服务等 | 新建 | 2023.12 | 500 |
| 9 | 五星街道 | 花园一社区综合服务中心 | 3000 | 专业照护，生活照料，居家安全，医养结合，康复保健，精神文化服务、教育咨询、养老顾问、委托代办、时间银行等服务 | 改造提升 | 2022.12 | 1000 |
| 10 | 五星街道 | 勤业新村综合养老服务中心 | 7000 | 专业照护，生活照料，居家安全，医养结合，康复保健，精神文化服务、教育咨询、养老顾问、委托代办、时间银行等服务 | 改造提升 | 2023.6 | 1000 |
| 11 | 永红街道 | 清潭三社区红枫林养老服务中心 | 1000 | 专业照护，生活照料，居家安全，医养结合，康复保健，精神文化服务、教育咨询、养老顾问、委托代办、时间银行等服务 | 改造提升 | 2022.12 | 300 |
| 12 | 西林街道 | 东岱村委综合养老服务中心 | 3500 | 生活照料服务、精神文化服务等 | 改造提升 | 2022.12 | 200 |
| 13 | 南大街街道 | 西直街社区综合养老服务中心 | 400 | 精神文化服务、居家安全服务等 | 改造提升 | 2023.12 | 100 |
| 14 | 南大街街道 | 中意社区综合养老服务中心 | 500 | 生活照料、居家安全、精神文化服务、教育咨询、养老顾问、时间银行等服务 | 新建 | 2022.12 | 100 |
| 15 | 荷花池街道 | 西三社区综合养老服务中心 | 1000 | 医疗服务 | 改造提升 | 2022.12 | 200 |
| 16 | 荷花池街道 | 晋陵文锦 | 2300 | 物业+养老+医疗 | 新建 | 2022.12 | 345 |
| 17 | 荷花池街道 | 荷花池社区综合养老服务中心 | 600 | 养老+医疗 | 改造提升 | 2021.11 | 150 |
| 18 | 荷花池街道 | 西一社区综合养老服务中心 | 1100 | 养老+医疗 | 改造提升 | 2021.11 | 65 |