附件2

供给侧结构性改革补短板重大项目2016-2020年投资计划

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 2015年底前累计完成投资 | 2016年计划投资 | 2016-2018年计划投资 | 2016-2020年计划投资 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（115项） |  |  | 3764.96 | 339.42 | 611.34 | 1613.50 | 2431.13 |  |
| 一 | 基础设施补短板专项工程（71项） |  |  | 2074.61 | 212.3 | 234.05 | 769.17 | 1258.83 |  |
| （一） | 交通（41项） |  |  | 1119.70 | 46.1 | 51.42 | 283.64 | 521.65 |  |
| A | 铁路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏南沿江城际铁路 | 常州境内约88公里 | 2016-2022 | 140 |  | 3 | 60 | 100 | 市交通局 |
| 2 | 连淮扬镇常宣铁路 | 常州境内约80公里 | 2018-2023 | 120 |  |  | 18 | 30 | 市交通局 |
| 3 | 泰锡常宜铁路 | 常州境内约10公里 | 2019-2023 | 15 |  |  |  | 3 | 市交通局 |
| 4 | 盐泰常宣铁路（常泰段） | 常州境内约48公里 |  | 120 |  |  |  |  | 市交通局 |
| 5 | 常州通江铁路支线 | 由沪宁铁路奔牛站引出，至江边工业园区和长江常州港，约25公里 |  | 45 |  |  |  |  | 市交通局 |
| B | 港口航道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 常州长江港德胜港区 | 建设常州长江港德胜港区 | 2019-2026 | 30 |  |  |  | 2 | 市交通局 |
| 7 | 常州港录安洲港区4号泊位暨夹江码头二期工程 | 建设1个10万吨级、3个3000吨级泊位 | 2015-2016 | 7.7 | 5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 市交通局 |
| 8 | 常州内河港金坛港区金城作业区码头工程 | 建设7个1000吨级、8个500吨级泊位 | 2014-2018 | 4.8 | 3 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 金坛区 |
| 9 | 常州内河港金坛港区指前作业区码头工程 | 建设2个1000吨级、5个500吨级泊位 | 2017-2019 | 2.4 |  |  | 1.8 | 2.4 | 金坛区 |
| 10 | 常州德胜河航道整治 | 21.4公里、三级航道 | 2017-2022 | 60 |  |  | 19 | 50 | 市交通局 |
| 11 | 苏南运河经开区段航道整治工程 | 3.35公里、三级航道 | 2016-2017 | 9.2 |  | 5 | 9.2 | 9.2 | 市交通局 |
| 12 | 丹金溧漕河整治工程 | 47.1公里、三级航道 | 2010-2018 | 23.2 | 22.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 市交通局 |
| 13 | 芜申线高溧段整治工程 | 37.4公里、三级航道 | 2009-2018 | 20.7 | 12.7 | 4 | 8 | 8 | 市交通局 |
| 14 | 芜申线溧阳东段航道整治工程 | 9.5公里、三级航道 | 2018-2021 | 10 |  |  | 2 | 9 | 市交通局 |
| 15 | 常宜线市干线航道提升工程 | 按照五级航道标准整治航道24.54公里 | 2017-2025 | 16.2 |  |  | 0.4 | 3.2 | 市交通局 |
| 16 | 通尧线市干线航道提升工程 | 按照四级航道标准整治航道48.62公里 | 2017-2025 | 35.8 |  |  | 1.1 | 5.2 | 市交通局 |
| 17 | 溧阳中河航道养护改善工程 | 26.2公里，五级航道 | 2018-2020 | 2.6 |  |  | 0.6 | 2.6 | 市交通局 |
| C | 公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 苏锡常南部高速公路（常州段） | 22.8公里，6车道，高速公路 | 2016-2020 | 45.8 |  | 1 | 24 | 45.8 | 市交通局 |
| 19 | 常州至宜兴高速公路 | 12.16公里，高速公路，与苏锡常南部高速公路共线路段采用8车道，其余路段采用6车道 | 2016-2020 | 18.6 |  | 5 | 10 | 18.6 | 市交通局 |
| 20 | 溧阳至高淳高速公路（溧阳段） | 16.6公里，4车道，高速公路 | 2016-2020 | 12.5 |  | 1 | 10 | 12.5 | 市交通局 |
| 21 | 溧阳至广德高速公路（溧阳段) | 23.699公里，4（6）车道，高速公路 | 2016-2020 | 25.1 |  | 2 | 8 | 25.1 | 市交通局 |
| 22 | 常泰高速公路过江通道 | 连接常州、泰州泰兴的高速公路过江通道 | 2018-2022 | 40 |  |  | 3 | 20 | 市交通局 |
| 23 | 常溧高速北延 | 常溧高速北延与镇江至丹阳高速公路的连接线 | 2018-2021 | 20 |  |  | 2 | 18 | 市交通局 |
| 24 | G233常州段 | 溧阳段54公里、金坛段40公里，一级公路 | 2016-2025 | 26 |  | 4.1 | 10 | 17.5 | 溧阳市、金坛区 |
| 25 | G104溧阳城区段 | 13公里、一级公路 | 2016-2017 | 8.8 |  | 3.8 | 8.8 | 8.8 | 溧阳市、 金坛区 |
| 26 | G312常州段 | 40.4公里、快速路 | 2019-2022 | 40 |  |  |  | 4 | 市交通局 |
| 27 | G346常州段 | 24.3公里、快速路 | 2020-2023 | 20 |  |  |  | 2 | 市交通局 |
| 28 | S265常州段 | 溧阳段18公里、金坛段24公里，一级公路 | 2015-2022 | 17.9 | 3 | 2 | 8 | 10.5 | 溧阳市、 金坛区 |
| 29 | S357武进段 | 17.8公里、一级公路 | 2017-2019 | 13.1 |  |  | 11 | 13.1 | 武进区 |
| 30 | S263武进段 | 20.7公里、一级公路 | 2016-2019 | 11.1 |  | 3.6 | 11 | 11.1 | 武进区 |
| 31 | S340常州段 | 东段改建28.2公里、西段新建22公里、一级公路 | 2016-2022 | 22.6 |  | 6.8 | 9.6 | 11.6 | 金坛区、 武进区 |
| 32 | S239溧阳南段 | 23公里、一级公路 | 2018-2020 | 9.4 |  |  | 5 | 9.4 | 溧阳市 |
| 33 | S360溧阳段 | 29公里、一级公路 | 2018-2019 | 9.9 |  |  | 7 | 9.9 | 溧阳市 |
| 34 | S240金坛北段 | 21公里、一级公路 | 2018-2020 | 11 |  |  | 2 | 11 | 金坛区 |
| 35 | S232快速化改造常州段 | 40公里、一级公路 | 2020-2023 | 28 |  |  |  | 2 | 武进区 |
| 36 | S341溧阳段 | 40公里，一级公路 | 2017-2021 | 20.5 |  |  | 5 | 12 | 溧阳市 |
| 37 | S262常州段 | 新北段12公里、武进段13.7公里，一级公路 | 2017-2023 | 34 |  |  | 1 | 6 | 市交通局、 武进区 |
| 38 | 沪宁高速公路青洋互通至焦溪连接线 | 13.1公里、一级公路 | 2016-2018 | 13.1 |  | 3 | 13.1 | 13.1 | 市交通局、 天宁区 |
| D | 机场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 溧阳天目湖通用机场 | A类通用机场，建设长600米，宽45米跑道及相关配套设施 | 2016-2018 | 3.8 |  | 1.2 | 3.8 | 3.8 | 溧阳市 |
| 40 | 武进通用机场 | A类通用机场，建设长600米，宽45米跑道以及相应配套设施 | 2016-2018 | 3 |  | 1.2 | 3 | 3 | 武进区 |
| 41 | 新北通用机场 | A类通用机场，建设长800米，宽30米跑道及相关配套设施 | 2016-2018 | 3 |  | 1.2 | 3 | 3 | 新北区 |
| （二） | 水利（5项） |  |  | 174.79 | 33.1 | 47.26 | 110.36 | 141.86 |  |
| A | 流域防洪除涝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 新孟河工程 | 设计防洪标准流域100年一遇、区域50年一遇；引排能力240立方米每秒 | 2015-2020 | 87.7 | 2.2 | 21.4 | 58 | 85.5 | 市水利局、 金坛区、 武进区、 新北区、 钟楼区 |
| 43 | 新沟河工程 | 引排能力180立方米每秒 | 2013-2017 | 26.7 | 19 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 市水利局、 武进区 |
| B | 区域防洪除涝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 永安河工程 | 19.8公里河道整治，沿线生态护岸、挡墙、绿化景观设计；新建马杭泵站一座；跨河桥梁26座 | 2016-2018 | 16.1 |  | 5 | 16.1 | 16.1 | 武进区 |
| C | 市域防洪除涝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 经开区防洪除涝工程 | 新建三山港提标整治工程、丁塘港整治工程、城市防洪除涝工程、潞横河革新河梅港河采菱港防洪整治工程、河道清水工程、水洗沟通工程，建成后经开区达到100年一遇，局部200年一遇的防洪标准 | 2015-2019 | 20 | 1 | 9 | 15 | 19 | 武进区 |
| D | 水生态文明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 金坛水生态文明建设工程 | 省级水生态文明城市试点建设 | 2014-2017 | 24.29 | 10.9 | 6.36 | 13.56 | 13.56 | 金坛区 |
| （三） | 能源（9项） |  |  | 264.05 | 80.1 | 34.9 | 90.45 | 142.05 |  |
| A | 清洁高效能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 溧阳国信抽水蓄能电站 | 建设6台单机25万千瓦抽水蓄能发电机组，并配套相关设施 | 2008-2017 | 76.35 | 68 | 8 | 8.35 | 8.35 | 溧阳市 |
| 48 | 武进绿建区屋顶分布式光伏电站 | 利用已有厂房，建设容量77.6MW并网型太阳能光伏发电系统，形成年均上网电量7512.7万kwh的规模 | 2016-2018 | 6.5 |  | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 武进区 |
| 49 | 溧阳风力发电 | 建设2×49.5MW风电场，其中平桥49.5MW、上兴49.5MW | 2017-2020 | 10 |  |  | 5 | 10 | 溧阳市 |
| 50 | 金坛天然气储气库 | 建设中石油储气库储气能力17亿立方米、中石化储气库储气能力11.79亿立方米 | 2013-2025 | 89 | 12.1 | 2.6 | 10 | 35 | 金坛市 |
| B | 城乡配电网智能化提升改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 500千伏电网扩容工程 | 净增变电容量400万千伏安，线路80公里 | 2016-2020 | 5.8 |  | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 常州供电公司 |
| 52 | 220千伏及以下电网扩容工程及智能化改造 | 净增变电容量858万千伏安，线路1303公里 | 2016-2020 | 64.6 |  | 14.9 | 46 | 64.6 | 常州供电公司 |
| 53 | “互联网+”智慧能源武进示范区建设 | 主要包括三大建设工程，一是通过 “智能电网”工程，完善电网网架，进一步提高供电可靠性和电能质量。二是通过 “智能用电”工程，提升需求侧管理和电力大数据的分析功能。三是通过 “智慧能源”工程，探索建立能源供给及服务公共平台，同步示范建设智能家居、智能楼宇和智慧园区 | 2016-2017 | 8 |  | 4.1 | 8 | 8 | 常州供电公司 |
| 54 | 中心村农网改造升级工程 | 完成29个中心村农网改造升级 | 2016-2017 | 1 |  | 0.3 | 1 | 1 | 常州供电公司 |
| C | 充电设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 新能源汽车充电桩 | 建成1万根充电桩 | 2016-2020 | 2.8 |  | 1 | 1.8 | 2.8 | 市经信委 |
| （四） | 信息基础设施（4项） |  |  | 46.7 | 0.66 | 10.16 | 31.42 | 46.04 |  |
| 56 | 光网改造工程 | 新增光纤到户100万户 | 2016-2020 | 3.5 |  | 1.22 | 2.4 | 3.5 | 市经信委、 常州电信、 常州移动、 常州联通 |
| 57 | 广电网络双向化改造工程 | 改造10万户广电网络 | 2016-2020 | 0.2 |  | 0.04 | 0.12 | 0.2 | 江苏有线常州分 公司 |
| 58 | “企企通”工程 | 覆盖4000家规模以上企业 | 2015-2020 | 20 | 0.66 | 3.3 | 12 | 19.34 | 市经信委、 常州电信、 常州移动、 常州联通 |
| 59 | 无线通信基础设施建设工程 | 新建杆塔5932个，优化改造杆塔1326个 | 2016-2020 | 23 |  | 5.6 | 16.9 | 23 | 常州铁塔公司 |
| （五） | 管网（8项） |  |  | 47.19 | 1.34 | 8.96 | 28.82 | 36.05 |  |
| A | 输气管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 市区天然气三期利用工程 | 建设高压管道20.5公里、中压A级120公里；铸铁管改造110公里 | 2014-2017 | 4.3 | 0.84 | 0.89 | 3.46 | 3.46 | 市建设局 |
| B | 供排水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 魏村、西石桥水厂深度处理工程 | 改造工程规模拟与水厂现状供水能力相匹配，深度处理工艺采用臭氧-生物活性炭滤池。其中西石桥为36万m³/d，魏村水厂为70万m³/d | 2015-2018 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 7 | 7 | 市建设局 |
| 62 | 溧阳市区供水工程 | 建设南渡水厂、水源厂（规模6.0万m³/d），浑水管线6.5公里；建设供水主管网197公里，二级管网1175公里 | 2016-2020 | 13.3 |  | 4 | 9 | 13.3 | 溧阳市 |
| 63 | 中心城区污水管网建设 | 建设污水管网20公里 | 2016-2020 | 0.09 |  | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 市建设局 |
| 64 | 武进污水主管网完善工程 | 建设污水主管网300公里 | 2016-2020 | 1.5 |  | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 武进区 |
| 65 | 新北污水管网提升工程 | 新建污水管廊24.2公里，改造江边化工区污水管道137公里 | 2016-2019 | 9.7 |  | 2 | 7.1 | 9.7 | 新北区 |
| 66 | 常州魏村水厂取水口安全提升工程 | 将现有取水口延伸至长江主江位置，设计供水能力保持100万m³/d。取水泵房及管线依据规划方案迁移 |  | 9.8 |  |  |  |  | 市建设局 |
| C | 综合管廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 城市地下综合管廊 | 建设地下综合管廊3公里 | 2016-2018 | 1 |  | 0.3 | 1 | 1 | 市建设局、 各辖市区 |
| （六） | 市政（4项） |  |  | 422.18 | 51 | 81.35 | 224.48 | 371.18 |  |
| A | 灾害应对能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 海绵城市建设工程 | 城市建成区10%以上面积达到海绵城市要求 | 2016-2018 | 33.48 |  | 19.35 | 33.48 | 33.48 | 市建设局、 水利局、 各辖市区 |
| B | 综合交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 轨道交通1号线工程一期工程 | 1号线一期线路全长34.2公里 | 2014-2019 | 239 | 51 | 36 | 110 | 188 | 市轨道 公司 |
| 70 | 轨道交通2号线工程一期工程 | 2号线一期线路全长19.7公里 | 2016-2020 | 144.7 |  | 25 | 78 | 144.7 | 市轨道 公司 |
| C | 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 城市公共停车场 | 建设机动车停车位1万个以上 | 2016-2020 | 5 |  | 1 | 3 | 5 | 市建设局、 发改委、 规划局、 公安局、 轨道公司、 各辖市区 |
| 二 | 民生保障补短板专项工程（22项） |  |  | 1377.65 | 64.35 | 312.98 | 667.51 | 923.30 |  |
| （一） | 保障性住房（1项） |  |  | 450 |  | 180 | 360 | 450 |  |
| 1 | 棚户区（危旧房）改造 | 全市改造各类棚户区（危旧房）5万户，90%安置小区配套基础设施基本完善 | 2016-2020 | 450 |  | 180 | 360 | 450 | 市房管局、 各辖市区 |
| （二） | 医卫健康（8项） |  |  | 39.28 | 1 | 10.28 | 25.89 | 38.28 |  |
| 2 | 基层医疗卫生综合服务能力提升 | 在16个中心卫生院基础上建设10个左右区域性基层医疗卫生服务中心、90个示范村卫生室，建立以“3+2”为补充的临床医学人才培养体系等 | 2016-2020 | 3.32 |  | 0.64 | 1.66 | 3.32 | 市卫计委 |
| 3 | 妇产科、儿科、精神专科诊疗收治能力扩容提升 | 到2018年新增妇产科、儿科、精神专科床位450张，到2020年新增妇产科、儿科、精神专科病床962张 | 2016-2020 | 1.93 |  | 0.39 | 1.16 | 1.93 | 市卫计委 |
| 4 | 妇幼保健机构能力提升工程 | 加快市妇幼保健院钟楼院区建设，建成3家妇幼保健机构 | 2015-2020 | 4.25 | 1 | 1.5 | 3 | 3.25 | 市卫计委 |
| 5 | 临床重点学科提升工程 | 建设市级以上医学重点学科、创新团队20个以上 | 2016-2020 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0.17 | 0.28 | 市卫计委 |
| 6 | 全民智慧医疗普及提升工程 | 构建市、县两级人口健康信息平台，完善医疗服务和疾病控制、卫生监督、卫生应急等公共卫生服务信息系统，普及应用健康卡、电子健康档案和电子病历；建立区域性影像、病理、检验检查中心，开展远程医疗；推行全方位、全过程健康管理，为城乡居民提供系统性、连续性健康管理与服务 | 2016-2018 | 3.5 |  | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 市卫计委 |
| 7 | 常州中医院急诊病房综合楼 | 利用原有场地，总建筑面积4万平方米，主要建设急诊病房综合楼，设床位474张，停车位395个 | 2016-2018 | 2.6 |  | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 市卫计委 |
| 8 | 常州第三人民医院公共卫生临床中心 | 总建筑面积5.5万平方米，主要建设传染病病房大楼、医技科研教学综合楼、公卫门诊楼及污水处理站等，改造肝科楼、肺科楼、制剂楼等 | 2016-2019 | 4.1 |  | 1.6 | 3.5 | 4.1 | 市卫计委 |
| 9 | 金坛区人民医院 | 金坛区人民医院门急诊大楼，内科、外科大楼，医技大楼，行政后勤楼及其配套设施 | 2016-2020 | 19.3 |  | 4.3 | 10.3 | 19.3 | 金坛区 |
| （三） | 养老养生（1项） |  |  | 500 | 30 | 20 | 50 | 80 |  |
| 10 | 天宁健康养老服务业集聚区 | 集聚区规划为“三区一城”：养老服务核心(启动）区，社区、居家养老示范区，养老产品制造拓展区，一城：养老产业城 | 2015-2025 | 500 | 30 | 20 | 50 | 80 | 天宁区 |
| （四） | 人社服务（3项） |  |  | 0.45 |  | 0.07 | 0.31 | 0.45 |  |
| 11 | 基层人社服务平台建设工程 | 建设全市所有街道（镇）、社区（村）人社服务平台 | 2016-2020 | 0.1 |  | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 市人社局 |
| 12 | 全市社保数据大集中工程 | 实现全市就业社保数据集中管理 | 2016-2020 | 0.35 |  | 0.05 | 0.25 | 0.35 | 市人社局 |
| 13 | 省内异地就医一卡通建设工程 | 按照上级要求实现全省异地就医 | 2016-2017 | 0.002 |  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 市人社局 |
| （五） | 生态环保（9项） |  |  | 387.92 | 33.35 | 102.63 | 231.31 | 354.57 |  |
| A | 空气质量提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 燃煤机组节能减排升级与改造 | 17台共计155万千瓦机组节能改造，21台共计148.5 万千瓦机组环保改造 | 2014-2018 | 9.5 | 2.8 | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 市发改委、 环保局、 经信委 |
| B | 城市水体污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 城市建成区黑臭水体治理 | 完成6条城市黑臭水体整治 | 2015-2020 | 0.67 | 0.05 | 0.13 | 0.46 | 0.62 | 市建设局、 环保局、 水利局、 各辖市区 |
| C | 垃圾固废无害化处理全覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 新北区生活垃圾焚烧发电厂二期工程 | 新增700吨/日垃圾焚烧处理能力 | 2017-2018 | 3.8 |  |  | 3.8 | 3.8 | 新北区 |
| 17 | 金坛区城市生活垃圾焚烧发电工程 | 形成1500吨/日垃圾焚烧处理能力 | 2017-2020 | 4.8 |  |  | 2.4 | 4.8 | 金坛区 |
| 18 | 武进区装修垃圾资源循环利用产业化示范工程 | 形成年处理装修垃圾30万吨的能力 | 2016-2017 | 0.8 |  | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 武进区 |
| D | 污泥处理处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 常州江边污泥焚烧处置工程 | 新建城市污泥焚烧规模300吨/日 | 2017-2019 | 1.7 |  |  | 1 | 1.7 | 市建设局 |
| 20 | 武进污水处理厂生活污泥焚烧处理工程 | 新建城市污泥处置规模200吨/日 | 2016-2018 | 0.85 |  | 0.3 | 0.85 | 0.85 | 武进区 |
| E | 低碳城市建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 国家低碳城市试点建设 | 建设低碳产业、能源、建筑、交通、基础设施，以及林木碳汇、低碳生活七大类项目 | 2016-2020 | 300 | 20 | 80 | 160 | 280 | 市发改委、 经信委、建设局、交通局、水利局、环保局、城管局、旅游局 |
| F | 生态城市建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 生态绿城建设 | 实施占市域面积21%的生态源保护工程，建设郊野公园8146公顷，城镇公园绿地950公顷，生态廊道200公里（2000公顷），生态绿道300公里（600公顷），完成生态细胞创建120个以上 | 2014-2020 | 65.8 | 10.5 | 17.5 | 55.3 | 55.3 | 市环保局 |
| 三 | 公共服务补短板专项工程（16项） |  |  | 276.98 | 61.80 | 57.31 | 155.79 | 214.25 |  |
| （一） | 教育培训（3项） |  |  | 28.72 | 0.08 | 10.28 | 21.36 | 27.72 |  |
| 1 | 职业教育能力提升工程 | 建成省级现代化实训基地15个，现代化专业群15个，智慧校园4个，实施职业教育产教融合工程项目1个，重点推进科教城现代工业中心高职教育共享实训基地 | 2015-2023 | 4.84 | 0.08 | 1.56 | 2.7 | 3.84 | 市教育局、 常州科教城、 常工院 |
| 2 | 人力资本开发实训设施扩容工程 | 创建省级专业技术人才教育基地3家，省级企业高技能人才培训基地5家，省级重点产业高技能人才专项公共实训基地5家，示范性技师学校2家、技工学校4所，校企联合实训中心10家 | 2016-2020 | 3.5 |  | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 市人社局 |
| 3 | 学前教育五年行动计划二期 | 新建、改扩建幼儿园79所 | 2016-2020 | 20.38 |  | 8.02 | 16.56 | 20.38 | 市教育局 |
| （二） | 人才集聚（1项） |  |  | 5 |  | 1 | 3 | 5 |  |
| 4 | 人才智力载体扩容工程 | 建设省级人力资源服务产业园1家，引智成果示范推广基地10家，省级示范企业博士后工作站5家，博士后创新实践基地30家，留学人员创新创业园区、示范基地5家，海外引才引智工作站5家 | 2016-2020 | 5 |  | 1 | 3 | 5 | 市委组织部、 人社局、 常州科教城 |
| （三） | 文化（1项） |  |  | 42.4 | 4.6 | 13.4 | 37.8 | 37.8 |  |
| 5 | 常州文化广场 | 总建筑面积49万平方米，主要建设新图书馆、美术馆、非遗馆及地下停车场等配套设施 | 2015-2018 | 42.4 | 4.6 | 13.4 | 37.8 | 37.8 | 市建设局 |
| （四） | 体育（3项） |  |  | 4.27 | 0.42 | 1.75 | 3.84 | 3.84 |  |
| 6 | 武进（横林）全民健身中心 | 核定用地面积14379平方米，总建筑面积27661平方米，地上主体框架3层（局部4层，二层、三层设夹层），地下框架1层 | 2014-2016 | 1.38 | 0.36 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 市体育局 |
| 7 | 天宁（青龙）全民健身中心 | 核定用地面积9146平方米，总建筑面积34129平方米，地上主体框架4层（局部5层，二层、三层、四层设夹层），地下框架1层 | 2016-2018 | 1.71 |  | 0.45 | 1.71 | 1.71 | 市体育局 |
| 8 | 钟楼（新闸）全民健身中心 | 核定用地面积10016平方米，总建筑面积23667平方米，地上主体框架3层（局部4层，二层、三层设夹层），地下框架1层 | 2015-2017 | 1.18 | 0.06 | 0.28 | 1.12 | 1.12 | 市体育局 |
| （五） | 旅游（8项） |  |  | 196.59 | 56.7 | 30.88 | 89.79 | 139.89 |  |
| 9 | 金坛茅山旅游开发及配套提升工程 | 1、东方盐湖城：建筑面积12.8万平方米国家养生公园、茅东风情小镇、山地运动公园等；2、华夏宝盛园二期：自然博物馆内装布展，茶艺博物馆、知青博物馆、盆景馆等布展，房车营地、森林探险建设，宝盛颐养康复中心项目建设；3、茅山旅游度假区道路及污水管网建设：东方盐湖城一、二级道路、RBD迎宾大道开工建设，东方盐湖城一、二级道路、RBD大道路段、S340高速服务区段至污水泵站路段污水管网；4、茅山茅东RBD旅游小镇建设：度假区游客综合服务中心 | 2009-2020 | 85.38 | 32.53 | 18.63 | 47.1 | 52.85 | 金坛区 |
| 10 | 金坛长荡湖旅游提升工程 | 建设10.85公里的长荡湖大道。退垦还湖，生态清淤，湖岸线整治 | 2015-2020 | 32 | 3.5 | 1.6 | 15 | 28.5 | 金坛区 |
| 11 | 武进太湖湾接待能力提升工程 | 1、太湖湾嬉戏谷生态露营基地（一期）：建设停车区、游客服务区、房车营地区、帐篷露营区、移动木屋区、商业娱乐区、体育拓展区、田园山水区、奢野帐篷区，服务用房；2、中华孝道园妙音宝塔项目：宝塔土建，宝塔内外装修，宝塔内文化产品的制作与布局，宝塔与园区的对接与服务配套设施 | 2015-2020 | 10.5 | 0.35 | 1.1 | 2.5 | 10.15 | 武进区 |
| 12 | 溧阳曹山省级旅游度假区创建提升工程 | 自行车道、驿站、红火箭公园等建设 | 2016-2017 | 0.8 |  | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 溧阳市 |
| 13 | 航天探索中心 | 建设产业区、启航区、航天馆区、航天员区、火箭区、载人航天区、深空探索区、航天应用区、主题酒店及后勤中心区等几大主题功能区域 | 2015-2020 | 25 | 0.8 | 3.5 | 1 | 24.2 | 新北区、 天宁区 |
| 14 | 环球恐龙城现代旅游 | 水公园：新增1套国产组合滑道项目；新建1处大型造浪池及儿童戏水区；新建一条连廊，并设置相应的售票、餐饮、商业、卫生间等配套设施；新建3处玛丽餐厅配套设施。恐龙人娱乐体验：对恐龙人主题酒店和恐龙人俱乐部已建成建筑进行改造装修，提供酒店住宿和恐龙主题游艺体验。环球恐龙城提升工程：恐龙谷温泉二期工程和基础道路建设 | 2016-2017 | 1.65 |  | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 新北区 |
| 15 | 青果巷修缮与保护 | 对青果巷街区及东侧历史风貌区进行修缮与保护 | 2012-2017 | 33.26 | 17.52 | 2.4 | 15.74 | 15.74 | 市建设局、 天宁区 |
| 16 | 国家智慧旅游公共服务平台 | 重点打造六大平台：旅游公共信息发布及咨询平台；中国旅游产业运行监督平台；全国各景区门票预约与客流预警平台；多语种的旅游形象推广平台；国家旅游大数据集成平台；全媒体交互中心平台 | 2015-2017 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 武进区 |
| 四 | 脱贫攻坚补短板专项工程（2项） |  |  | 6.01 | 0.17 | 1.27 | 3.64 | 5.84 |  |
| 1 | 农村低收入人口精准扶贫工程 | 实施我市5万建档立卡低收入人口精准帮扶补助项目 | 2016-2019 | 5.5 |  | 1.1 | 3.3 | 5.5 | 市委农工办、 市财政局、 民政局 |
| 2 | 茅山老区“百千万”帮扶工程 | 以茅山老区8个镇91个经济薄弱村为基本帮扶对象，组织动员120个单位，开展挂钩帮扶 | 2015-2017 | 0.51 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 市委组织部、 农工办、 机关工委、 市财政局、 溧阳市、 金坛区 |
| 五 | 现代农业补短板专项工程（4项） |  |  | 29.7 | 0.8 | 5.73 | 17.39 | 28.9 |  |
| 1 | 设施农业转型升级 | 新增设施园艺面积5万亩，设施渔业面积2万亩，建设高标准鱼池13万亩，农业互联网+充分应用 | 2016-2020 | 15.2 | 0.8 | 2.6 | 9 | 14.4 | 市农委、国土局 |
| 2 | 高标准农田建设 | 建设高标准农田20万亩 | 2016-2020 | 3 |  | 0.6 | 1.8 | 3 | 市农委、发改委、国土局、水利局 |
| 3 | 农田水利设施提升 | 旱涝保收田占耕地面积85% | 2016-2020 | 8.5 |  | 1.73 | 5.19 | 8.5 | 市水利局、 农委 |
| 4 | 农业机械化推广 | 推进粮食生产全程机械化，发展设施农业机械，发展提升300家农机服务组织，秸秆机械化还田500万亩，新增、更新农机具5000台套 | 2016-2020 | 3 |  | 0.8 | 1.4 | 3 | 市农委 |