附件

2021年钟楼区深入打好污染防治攻坚战工程项目表

（一）打好蓝天保卫战，提升环境空气质量

| **序号** | **项目类型** | **工程项目名称** | **主要建设内容** | **项目数量** | **计划投资**  **（万元）** | **建设期限** | **责任部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深入推进VOCS治理 | 完成源头替代 | 完成低挥发性有机物等原辅料源头替代项目30个以上。 | 30 | 60 | 2021年6月 | 区工信局  钟楼生态环境局 | 见附表1 |
| 2 | 打造示范型企业 | 化工、家具制造行业打造4家示范型企业。 | 4 | 400 | 2021年 | 钟楼生态环境局 | 见附表2 |
| 3 | 排查整治涉VOCS各类园区、企业集群 | 完成2个市级及以上园区排查或“回头看”，4个区级及以下产业园区（集聚区）排查整治。 | 6 | 380 | 2021年4月 | 钟楼生态环境局 | 见附表3 |
| 督促新增不少于35家重点企业编制并实施“一企一策”综合治理方案。 | 35 | 700 | 2021年4月 | 钟楼生态环境局 | 见附表4 |
| 4月底前，完成3个街道4个涉VOCs企业集群19家企业的排查整治。 | 19 | 380 | 2021年4月 | 钟楼生态环境局 | 见附表5 |
| 4 | 排查治理VOCS储罐 | 排查全市24个挥发性有机物储罐，新增完成40个无组织排放、储罐治理项目。 | 64 | 640 | 2021年 | 钟楼生态环境局  区应急管理局 | 见附表6 |
| 5 | 强化重点行业VOCs治理减排 | 完成55家重点行业企业VOCs综合治理，确保完成臭氧削减任务。 | 55 | 1500 | 2021年4月 | 钟楼生态环境局 | 见附表7 |
| 6 | 开展工程机械、交通工具制造行业排查整治 | 6月底前完成排查并制订整治方案，11月底前完成10家整治。 | 10 | 20 | 2021年11月 | 钟楼生态环境局 | 见附表8 |
| 7 | 深化重点行业污染治理 | 推进锅炉超低排放改造 | 摸底调查全区锅炉情况，燃气锅炉全部完成低氮改造或回头看；生物质锅炉中位于建成区的全部完成超低排放改造，建成区外20蒸吨/小时及以上的生物质锅炉完成50%以上的超低排放改造。 | 1 | 30 | 2021年8月 | 钟楼生态环境局 |  |
| 8 | 推进工业炉窑改造 | 6月底前，完成27台工业炉窑排查、整治、建档工作；8月底前，完成对尚未完成超低排放改造的重点涉工业炉窑企业深度治理或清洁能源替代工作。 | 54 | 540 | 2021年8月 | 钟楼生态环境局 | 见附表9 |
| 9 | 重点涉气企业整治 | 完成35家重点涉气企业“一厂一策”综合整治提升。 | 35 | 1000 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 10 | 铸造行业产能清理和综合整治 | 4月底前完成现状排查并制订“一企一策”整治方案，10月底前完成20家整治。 | 20 | 25 | 2021年10月 | 钟楼生态环境局 | 见附表10 |
| 11 | 细化扬尘管控 | 工地、道路、码头堆场整治 | 施工工地严格落实“六个百分百”制度，住建部门牵头建立工地名单台账，每季度更新，并与城管、生态环境部门共享。  完成码头堆场扬尘治理项目22个，完成施工工地扬尘治理项目50个。 | 72 | 200 | 2021年 | 区住建局  区水利局  区城管局 | 见附表11 |
| 12 | 全面推进生活源治理 | 餐饮油烟整治 | 餐饮油烟整治或回头看340家。对重点管控区域烧烤店及面积100平米以上餐饮店（无油烟排放餐饮店除外）安装在线监控。 | 340 | 300 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 13 | 加强移动源污染防治 | 油气回收在线监控建设 | 4座年销量5000吨以上加油站在线监控联网数据有效率达95%以上。 | 4 | 50 | 2021年 | 钟楼生态环境局 | 见附表12 |

（二）坚持绿色低碳转型发展，协同推进减污降碳

| **序号** | **项目类型** | **项目名称** | **主要建设内容** | **项目数量** | **计划投资**  **（万元）** | **建设期限** | **责任部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化调整产业结构。 | 对低效产业进行淘汰，培育优秀企业 | 全面开展“危污乱散低”出清整治专项行动。培育A级企业不少于2家。 | 2 | 200 | 2021年 | 钟楼生态环境局  区工信局  区应急管理局 |  |
| 2 | 优化调整能源结构 | 推进绿色建筑 | 力争新增绿色建筑面积150万平方米以上。启动并推进“绿色屋顶”计划，大力推进太阳能等可再生能源利用。 | 1 | — | 2021年 | 区发改局  区住建局 |  |

（三）加强生态保护修复，刚性管控生态保护空间

| **序号** | **项目类型** | **项目名称** | **工程项目名称** | **主要建设内容** | **项目数量** | **计划投资**  **（万元）** | **建设期限** | **责任部门/建设主体** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态绿城建设（生态保护与修复工程） | 城乡公园绿地建设工程 | 车厂路西侧、清潭西路南侧配套绿化 | 皇粮浜以东、车厂路以西、清潭西路以南、规划学校用地以北。主要实施土方工程、园林工程、绿化工程、安装工程、亮化工程等。规模：11.55亩。 | 1 | 200 | 2021年 | 区住建局 |  |
| 2 | 星港大道（樱花路—奔牛界）两侧林带 | 西起奔牛界，东至樱花路，两侧各20m绿化林带。主要实施土方工程、绿化工程等。  规模：109.5亩。 | 1 | 1300 | 2021年 | 区住建局 |  |
| 3 | 关河路通江路交叉口绿化 | 位于关河路与通江路交叉口。主要实施土方工程、园林工程、绿化工程等。规模：3亩。 | 1 | 100 | 2021年 | 凯纳豪生 |  |
| 4 | 时代超市配套道路绿化 | 沿怀德中路配套绿化工程、亮化工程等。规模：4.2亩。 | 1 | 100 | 2021年 | 新运城发 |  |
| 5 | 檀香湾西侧配套绿化 | 檀香湾西侧沿三八河配套绿化。土方工程、园林工程等。规模：7.5亩。 | 1 | 200 | 2021年 | 区住建局 |  |
| 6 | 东方大道绿地建设 | 土方工程、绿化工程等。规模6.45亩。 | 1 | 250 | 2021年 | 邹区镇 |  |
| 7 | 丁香苑西侧绿地 | 位于丁香苑西侧，茶花路东侧，南至现状停车场地，北至北停车场。主要实施土方工程、园林工程、绿化工程、安装工程、亮化工程等。规模：12.72亩。 | 1 | 330 | 2021年 | 北港街道 |  |
| 8 | 童子河东岸景观绿化提升 | 棕榈路至丁香路。主要实施土方工程、园林工程、绿化工程、安装工程、亮化工程等。  规模：27.58亩。 | 1 | 380 | 2021年 | 北港街道 |  |
| 9 | 龙江路勤业路交叉口东北角地块配套绿化 | 地块东南角，沿龙江路高架东侧，劳动西路北侧。主要实施土方工程、景观绿化、硬质铺装、给排水、亮化及其他配套设施。  规模25.5亩。 | 1 | 420 | 2021年 | 区住建局 |  |
| 10 | 小霍家村地块配套绿化 | 位于清潭路与白云南路交叉口西南侧，主要实施土方工程、园林工程、绿化工程等。  规模：11.55亩。 | 1 | 500 | 2021年 | 区住建局 |  |
| 11 | 邹区中心公园 | 位于北至振中路，南至常金路，西侧为已建成的商业区、商业住宅街区，东侧为农田村庄。主要实施土方工程、园林工程、绿化工程、安装工程、亮化工程等。规模：82.5亩。 | 1 | 3600 | 2021年 | 邹区镇 |  |
| 12 | 御水华庭景观提升 | 御水华庭南侧实施绿化工程、安装工程、亮化工程等。  规模：10.5亩。 | 1 | 400 | 2021年 | 城置置业 |  |
| 14 | 特色主题建设工程（生态安全缓冲区等） | 补充生态安全缓冲区建设项目 | 加快推进邹区污水厂再生水利用及岳津河生态修复工程 | 1 | — | 2021-2022年 | 邹区镇 |  |
|  | 大运河南岸滨河绿地工程（五星大桥-童子河西路） | 实施大运河南岸滨河生态绿化工程，建设运河生态森林廊道，绿化长度2.8km，总面积13.7公顷。 | 1 | 14300 | 2021年 | 北港街道 |  |
|  | 开工建设钟楼区大运河水系治理及生态提升工程（一期） | 包括后塘河（月季路月季桥-茶花路桥）综合整治工程，童子河、后塘河生态绿廊工程和段庄浜、老扁担河综合整治工程。总计建设生态廊道10公里，整治主河道4.088 公里，岸坡修整绿化长度6.92公里，新增2.1公顷湿地，完成5.51万立方米生态清淤，减少河道内源污染释放。 | 1 | 25368.52 | 2021-2023 | 邹区镇  北港街道 |  |
| 15 | 北港一府一园工程 | 位于茶花路与合欢路交叉口，沿线道路道板改造、景观绿化、美陈设置等。  规模：25000㎡。 | 1 | 2000 | 2021年 | 北港街道 |  |
| 16 | 生态文明示范创建 | 省级生态文明建设示范乡镇（街道）、村 | 推进省级生态文明建设示范乡镇（街道）、村创建工作 | 创建省级生态文明建设示范乡镇3个(北港街道、西林街道、永红街道) | 3 | — | 2021年 | 北港街道  西林街道  永红街道 |  |
| 17 | 市级生态文明建设示范村 | 推进市级生态文明建设示范村创建工作 | 杏塘村 | 1 | 50 | 2021年 | 杏塘村 |  |
| 18 | 国际生态学校 | 常州市五星实验小学 | | 1 | 30 | 2021年 | 五星实验  小学 |  |

（四）打好碧水保卫战，持续改善水生态

| **序号** | **项目类型** | **工程项目名称** | **主要建设内容** | **项目数量** | **计划投资**  **（万元）** | **建设期限** | **责任部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打好河湖水质保护攻坚战 | 不能稳定达标的国省考断面达标整治 | 重点针对水质不能稳定达到Ⅲ类的省考断面扁担河大沟坝桥，3月底前编制完成并实施年度整治方案，6月底前编制完成并实施省考断面“十四五”限期达标整治方案。 | 1 | 100 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 2 | 消劣奔III | 开展骨干河道“消劣奔Ⅲ”行动，针对京杭运河苏南段、新孟河南延段、扁担河、鹤溪河，3月底前编制完成不达标河道整治方案，实施定期监测，有序推进整治工作。 | 1 | 200 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 3 | 汛期的应对预案编制实施 | 3月底前完成汛期的应对预案编制，按序时进度实施。 | 1 | 20 | 2021年3月 | 钟楼生态环境局 |  |
| 4 | 市考断面整治 | 对岳溪河鹤溪河桥、南运河宣塘桥、关河青山桥、礼河腾龙路桥、南童子河船舫南路、武宜运河武宜河大桥等水质超标严重的市控断面水体开展水环境整治，保障水环境质量持续改善。 | 6 | 600 | 2021-2022年 | 邹区镇  永红街道  西林街道  荷花池街道 |  |
| 5 | 打好污水处理提质增效攻坚战 | 常州邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂扩建及提标改造 | 3期扩建1万吨及提标改造工程 | 1 | 6000 | 2021-2022年 | 区住建局 |  |
| 6 | 生活污水截污 | 对五星老航仪宿舍、顔家村南、北新巷、谭墅河等排涝泵站增设截污设施，外围配套污水管道，减少雨污混流入河的现象。 | 4 | 400 | 2021年 | 区住建局 |  |
| 7 | 6个达标区建设 | 继续推进“小散乱”排水整治、阳台和单位庭院排水整治，着力提升污水收集处理水平，建成6个污水处理提质增效达标区。 | 6 | 1000 | 2021年 | 区住建局 |  |
| 8 | 污水处理厂在线监测设施安装与联网 | 500吨以上污水集中处理设施（共1家）按规定在进水口、出水口安装水量、水质自动监控设备及配套设施。 | 1 | 50 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 9 | 城区劣五类河道整治 | 完成中粮浜、小仓浜、凌家浜、三八河等4条城区劣V类河道整治。 | 4 | 500 | 2021年 | 区住建局  永红街道  西林街道 |  |
| 10 | 污水处理厂进水浓度提升工程 | 5月底前制定并实施“一厂一策”系统整治方案，城市污水处理厂进水浓度得到有效提升，达到2021年进水浓度目标。 | 1 | 200 | 2021年 | 区住建局 |  |
| 11 | 打好长江保护修复攻坚战 | 加强船舶港口污染防治。 | 全面完成辖区内河从事货物装卸作业的非法码头及设施（无项目审批手续和经营许可证）的清理整治。 | 1 | 25 | 2021年 | 区住建局 |  |
| 12 | 加强太湖流域水污染防治 | 新孟河延伸拓浚工程 | 完成省定建设目标。 | 1 | 完成省定投资额 | 2018-2023年 | 区水利局 |  |
| 13 | 河道综合整治 | 实施通济河1.6千米河道整治，新建驳岸，河道清淤，大湾浜闸改造综合整治工程。 | 1 | 1000 | 2021年 | 区水利局 |  |
| 14 | 河道综合整治 | 对段庄浜实施专项整治，老扁担河全面清淤。 | 1 | 300 | 2021年 | 邹区镇 |  |
| 15 | 扁担河支流支浜整治 | 扁担河周边区域水环境综合治理提升工程，开展周边企业拆迁、开展生态清淤、排污口整治、截污纳管。 | 1 | 200 | 2021年 | 邹区镇 |  |
| 16 | 太湖流域排污口排查整治 | 完成京杭大运河苏南段、新孟河、德胜河、扁担河、澡港河、鹤溪河等6条河道的排污口排查、监测、溯源等工作。 | 6 | 300 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 17 | 劣V类支浜整治 | 完成京杭运河2条支浜岳溪河、岳津河的整治任务。 | 2 | 400 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 18 | 工业园区污水处理设施排查整治 | 完成江苏常州钟楼经济开发区污水处理设施核查中发现的问题整改。 | 1 | 50 | 2021年 | 北港街道 |  |
| 19 | 深入打好农业农村污染治理攻坚战 | 农村黑臭水体整治 | 实施农村小微黑臭水体整治，年度完成21个左右小微黑臭水体整治。 | 21 | 180 | 2021年 | 邹区镇 |  |
| 20 | 农村生活污水处理 | 规划发展村农村生活污水治理设施覆盖率达到95%，自然村农村生活污水治理覆盖率达70%以上，所有已建设施正常运行率达95%以上，农村黑臭水体排查整治率达60%。建设在线监管平台。 | 1 | 3000 | 2021 | 邹区镇 |  |

（五）推进净土保卫战，巩固土壤安全

| **序号** | **项目类型** | **工程项目名称** | **主要建设内容** | **项目数量** | **计划投资**  **（万元）** | **建设期限** | **责任部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进土壤污染防治 | 持续深化土壤环境管理 | 完成4家及以上土壤超标地块的土壤污染状况调查，落实风险管控措施。 | 4 | 800 | 2021年 | 钟楼生态环境局 | 见附表13 |
| 2 | 7家单位按照土壤环境重点监管要求落实相关工作。 | 7 | 70 | 2021年 | 钟楼生态环境局 | 见附表14 |
| 3 | 推进2家地块：皇粮浜片区南片区（西林电镀厂及周边地块）和常州市钟楼区新体西路南侧、白云南路西侧地块落实风险管控或治理修复工作，加强监管，防止二次污染事故发生。 | 2 | 2500 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 4 | 完成4家暂不利用开发地块的风险管控、监测方案。 | 4 | 150 | 2021年 | 钟楼生态环境局 | 见附表15 |
| 5 | 重点监管企业周边土壤和地下水环境质量监测 | 完成5家重点监管企业周边土壤和地下水环境质量监测。 | 5 | 50 | 2021年 | 钟楼生态环境局 | 见附表16 |
| 6 | 强化环境质量风险和环境安全风险防控 | 督促完成2017-2020年关停化工企业土壤和地下水状况调查。 | 13 | 130 | 2021年 | 钟楼生态环境局 | 见附表17 |

（六）创新生态环境保护体制机制，推进治理体系和治理能力现代化

| **序号** | **项目类型** | **工程项目名称** | **主要建设内容** | **项目数量** | **计划投资**  **（万元）** | **建设期限** | **责任部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强水环境监测能力建设 | 交界断面自动站建设 | 根据“十四五”省控断面、区域补偿断面清单，积极推进水质自动站建设，包括乡镇交界断面在内，有条件的区域交界断面做到全覆盖。 | 1 | 500 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 2 | 微型水质自动站建设 | 重点围绕新孟河、扁担河、礼河等重点水系不稳定达标断面开展全面排查监测溯源，加密布设微型水质自动站。 | 1 | 300 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 3 | 入河排污口水环境自动监测设施建设 | 加强入河排污口水环境自动监测设施建设。 | 1 | 300 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 4 | 加强大气环境监测能力建设 | 重点企业工况视频监控系统建设 | 推进完成重点行业企业工况在线监控、重点排污单位视频监控等污染源监测监控系统建设任务。 | 1 | 100 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 5 | 烟气排放在线监测设施建设 | 将排气口高度超过45米的高架源以及VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，全面完成烟气排放自动监控设施安装并与生态环境部门联网。 | 1 | 200 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 6 | VOCs排放中小型企业用电量监控、治理设施运行工况监控 | VOCs排放量10吨以下中小型企业安装用电量监控、治理设施运行工况监控设施 | 1 | 100 | 2021年 | 钟楼生态环境局 |  |

附表1

低挥发性有机物等原辅料源头替代企业清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 |
| 1 | 邹区镇 | 斯道云（常州）展览展示器材有限公司 | 2021年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市天方印刷有限公司 | 2021年12月 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市康泰印刷厂 | 2021年12月 |
| 4 | 邹区镇 | 常州和余环保科技有限公司 | 2021年12月 |
| 5 | 邹区镇 | 常州市津加塑料有限公司 | 2021年12月 |
| 6 | 邹区镇 | 常州市长城工艺厂有限公司 | 2021年12月 |
| 7 | 北港街道 | 常州新宝尊汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 8 | 北港街道 | 常州常申汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 9 | 北港街道 | 常州新沃汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 10 | 北港街道 | 常州常威汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 11 | 北港街道 | 常州市华盛塑料机械有限公司 | 2021年12月 |
| 12 | 北港街道 | 常州亚美柯机械设备有限公司 | 2021年12月 |
| 13 | 北港街道 | 常州市菲尔家居有限公司 | 2021年12月 |
| 14 | 新闸街道 | 东芝变压器有限公司 | 2021年12月 |
| 15 | 新闸街道 | 江苏建设控股集团绿色装饰产业园有限公司 | 2021年12月 |
| 16 | 新闸街道 | 常州凯丽达家具有限公司 | 2021年12月 |
| 17 | 新闸街道 | 常州市斯邦家具设计制作中心 | 2021年12月 |
| 18 | 新闸街道 | 常州市顺森家具有限公司 | 2021年12月 |
| 19 | 新闸街道 | 常州市钟楼区新派思家具制造厂 | 2021年12月 |
| 20 | 新闸街道 | 常州市顺森家具有限公司 | 2021年12月 |
| 21 | 新闸街道 | 常州市钟楼区新派思家具制造厂 | 2021年12月 |
| 22 | 新闸街道 | 宝钢轧辊科技有限责任公司 | 2021年12月 |
| 23 | 新闸街道 | 常州中铁蓝焰构件有限公司 | 2021年12月 |
| 24 | 五星街道 | 常州世纪行丰田汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 25 | 五星街道 | 常州尊越汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 26 | 五星街道 | 常州源丰包装印刷有限公司 | 2021年12月 |
| 27 | 永红街道 | 常州思诺凯家具有限公司 | 2021年12月 |
| 28 | 永红街道 | 常州市星宇印务有限公司 | 2021年12月 |
| 29 | 西林街道 | 常州悦维依家具有限公司 | 2021年12月 |
| 30 | 西林街道 | 常州市新腾包装厂 | 2021年12月 |

附表2

化工、家具制造行业打造示范型企业名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 |
| 1 | 北港街道 | 艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司 | 2021年12月 |
| 2 | 北港街道 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 2021年12月 |
| 3 | 新闸街道 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 2021年12月 |
| 4 | 西林街道 | 常州悦维依家具有限公司 | 2021年12月 |

附表3

园区排查及整治企业名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 产业园区名称 | 产业园区级别 |
| 1 | 北港街道 | 江苏省常州钟楼经济开发区 | 省级 |
| 2 | 新闸街道 | 常州市新闸工业园 | 省级 |
| 3 | 邹区镇 | 邹区镇工业聚集区 | 区县级 |
| 4 | 邹区镇 | 钟楼（邹区）高新技术产业园 | 区县级 |
| 5 | 五星街道 | 星新工业园 | 乡镇级 |
| 6 | 西林街道 | 张家工业园 | 乡镇级 |

附表4

编制并实施“一企一策”综合治理方案企业清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 邹区镇 | 常州市国礼纺织染整有限公司 | 2021年12月 |  |
| 2 | 邹区镇 | 江苏尼高科技有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市科丰化工有限公司 | 2021年12月 |  |
| 4 | 邹区镇 | 中稀（常州）稀土新材料有限公司 | 2021年12月 |  |
| 5 | 邹区镇 | 常州侨裕旅游用品有限公司 | 2021年12月 |  |
| 6 | 邹区镇 | 常州华日升反光材料有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 7 | 邹区镇 | 常州市天耀桶业有限公司 | 2021年12月 |  |
| 8 | 邹区镇 | 常州清流环保科技有限公司 | 2021年12月 |  |
| 9 | 邹区镇 | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 10 | 邹区镇 | 常州畅韵工程材料有限公司 | 2021年12月 |  |
| 11 | 北港街道 | 史丹龙涂料（常州）有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 12 | 北港街道 | 常州化工设备有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 13 | 北港街道 | 常州云港精密机械有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 14 | 北港街道 | 科达斯特恩（常州）汽车塑件系统有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 15 | 北港街道 | 常州市远尔博轨道交通设备有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 16 | 北港街道 | 常州市龙顺环保服务有限公司 | 2021年12月 |  |
| 17 | 北港街道 | 江苏省常州市风华环保有限公司 | 2021年12月 |  |
| 18 | 北港街道 | 阿鲁克邦复合材料（江苏）有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 19 | 北港街道 | 北新弹性地板有限公司 | 2021年12月 |  |
| 20 | 北港街道 | 江苏洛克电气集团有限公司 | 2021年12月 |  |
| 21 | 北港街道 | 常州豪润包装材料股份有限公司 | 2021年12月 | 报市级 |
| 22 | 北港街道 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 2021年12月 |  |
| 23 | 北港街道 | 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 2021年12月 |  |
| 24 | 北港街道 | 常州智汇涂复工业有限公司 | 2021年12月 |  |
| 25 | 北港街道 | 常州市健龙金属制品有限公司 | 2021年12月 |  |
| 26 | 北港街道 | 常州市海氏橡塑制品有限公司 | 2021年12月 |  |
| 27 | 北港街道 | 常州新常阜空调器材有限公司 | 2021年12月 |  |
| 28 | 北港街道 | 常州市维卡塑业有限公司 | 2021年12月 |  |
| 29 | 北港街道 | 常州鼎唐电机有限公司 | 2021年12月 |  |
| 30 | 北港街道 | 常州博康电子技术有限公司 | 2021年12月 |  |
| 31 | 北港街道 | 常州市龙山电子科技有限公司 | 2021年12月 |  |
| 32 | 北港街道 | 常州格力博有限公司 | 2021年12月 |  |
| 33 | 北港街道 | 常州钟恒新材料有限公司 | 2021年12月 |  |
| 34 | 新闸街道 | 常州蓝翼飞机装备制造有限公司 | 2021年12月 |  |
| 35 | 西林街道 | 常州嘉恒橡塑制品有限公司 | 2021年12月 |  |

附表5

涉VOCs企业集群排查整治企业清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 行业名称 | 行业类型 |
| 1 | 新闸街道 | 江苏皓月涂料有限公司 | 涂料生产 | 有机化工 |
| 2 | 新闸街道 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 危险化学品 | 有机化工 |
| 3 | 新闸街道 | 江苏佳尔利装饰材料有限公司 | 涂料制造 | 有机化工 |
| 4 | 新闸街道 | 江苏大使同丰涂料有限公司 | 涂料制造 | 有机化工 |
| 5 | 邹区镇 | 常州人杰新材料科技有限公司 | 化学品制造 | 有机化工 |
| 6 | 邹区镇 | 常州市新奥涂料有限公司 | 涂料制造 | 有机化工 |
| 7 | 邹区镇 | 常州市中泰化工有限公司 | 化学品制造 | 有机化工 |
| 8 | 邹区镇 | 常州市科丰化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 有机化工 |
| 9 | 邹区镇 | 常州市卜弋科研化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 有机化工 |
| 10 | 邹区镇 | 常州市华源漆业有限公司 | 涂料制造 | 有机化工 |
| 11 | 邹区镇 | 常州振徽印刷有限公司 | 包装印刷 | 包装印刷 |
| 12 | 邹区镇 | 常州市图美印务有限公司 | 包装印刷 | 包装印刷 |
| 13 | 邹区镇 | 常州市钰盛包装有限公司 | 包装印刷 | 包装印刷 |
| 14 | 邹区镇 | 常州市丹隆包装材料有限公司 | 包装印刷 | 包装印刷 |
| 15 | 五星街道 | 常州市芦墅包装有限公司 | 其他印刷 | 包装印刷 |
| 16 | 五星街道 | 常州市勤禄铭包装有限公司 | 其他印刷 | 包装印刷 |
| 17 | 五星街道 | 常州市三佳利盛印刷有限公司 | 其他印刷 | 包装印刷 |
| 18 | 五星街道 | 常州市希望纸箱包装有限公司 | 其他印刷 | 包装印刷 |
| 19 | 五星街道 | 常州天一印务有限公司 | 其他印刷 | 包装印刷 |

附表6

排查治理VOCS储罐项目企业清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 储罐数量 | 备注 |
| 1 | 邹区镇 | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 2 |  |
| 2 | 北港街道 | 艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司 | 5 |  |
| 3 | 北港街道 | 常州中天气雾制品有限公司 | 3 |  |
| 4 | 新闸街道 | 江苏皓月涂料有限公司 | 11 |  |
| 5 | 新闸街道 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 3 |  |
| 6 | 北港街道 | 江苏常州石油分公司钟楼油库 | 16 | 新增 |
| 7 | 北港街道 | 常州市中油石油销售有限公司 | 24 | 新增 |

附表7

重点行业VOCs综合治理企业清单

| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邹区镇 | 常州市科丰化工有限公司 | 2021年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市国礼纺织染整有限公司 | 2021年12月 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市卜弋科研化工有限公司 | 2021年12月 |
| 4 | 邹区镇 | 常州合实机械制造有限公司 | 2021年12月 |
| 5 | 邹区镇 | 常州市丹隆包装材料有限公司 | 2021年12月 |
| 6 | 邹区镇 | 常州市国中聚氨酯塑胶有限公司 | 2021年12月 |
| 7 | 邹区镇 | 江苏展扬重工机械有限公司 | 2021年12月 |
| 8 | 邹区镇 | 江苏卓见医疗用品有限公司 | 2021年12月 |
| 9 | 邹区镇 | 常州市天耀桶业有限公司 | 2021年12月 |
| 10 | 邹区镇 | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 2021年12月 |
| 11 | 邹区镇 | 常州美杰医疗用品有限公司 | 2021年12月 |
| 12 | 邹区镇 | 常州华威新材料有限公司 | 2021年12月 |
| 13 | 邹区镇 | 常州市图美印务有限公司 | 2021年12月 |
| 14 | 邹区镇 | 常州金岳包装有限公司 | 2021年12月 |
| 15 | 北港街道 | 常州市风华环保有限公司 | 2021年12月 |
| 16 | 北港街道 | 常州市龙顺环保服务有限公司 | 2021年12月 |
| 17 | 北港街道 | 阿鲁克邦复合材料（江苏）有限公司 | 2021年12月 |
| 18 | 北港街道 | 艾维特电气绝缘（常州）有限公司 | 2021年12月 |
| 19 | 北港街道 | 北新弹性地板有限公司 | 2021年12月 |
| 20 | 北港街道 | 常州亚美柯机械设备有限公司 | 2021年12月 |
| 21 | 北港街道 | 常州众恒汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 22 | 北港街道 | 常州市健龙金属制品有限公司 | 2021年12月 |
| 23 | 北港街道 | 常州新宝尊汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 24 | 北港街道 | 常州常申汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 25 | 北港街道 | 常州新沃汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 26 | 北港街道 | 常州常威汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 27 | 北港街道 | 常州中天日辉汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 28 | 北港街道 | 常州惠达汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 29 | 北港街道 | 常州中天日晟汽车有限公司 | 2021年12月 |
| 30 | 北港街道 | 常州瑞达汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 31 | 北港街道 | 常州市上瑞汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 32 | 北港街道 | 常州力虎汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 33 | 北港街道 | 常州之星汽车有限公司 | 2021年12月 |
| 34 | 新闸街道 | 常州金田北现汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 35 | 新闸街道 | 常州西电变压器有限责任公司 | 2021年12月 |
| 36 | 新闸街道 | 常州东芝变压器有限公司 | 2021年12月 |
| 37 | 新闸街道 | 常州南瀛塑料包装有限公司 | 2021年12月 |
| 38 | 新闸街道 | 常州江南环境工程有限公司 | 2021年12月 |
| 39 | 新闸街道 | 常州市申茂印刷有限公司 | 2021年12月 |
| 40 | 新闸街道 | 常州市高尔达电子有限公司 | 2021年12月 |
| 41 | 新闸街道 | 常州科生达超声波设备有限公司 | 2021年12月 |
| 42 | 新闸街道 | 常州德海精密轴承有限公司 | 2021年12月 |
| 43 | 新闸街道 | 常州山林防火产品制造有限公司 | 2021年12月 |
| 44 | 新闸街道 | 常州维斯卡洛门窗有限公司 | 2021年12月 |
| 45 | 新闸街道 | 常州市高娟机械有限公司 | 2021年12月 |
| 46 | 新闸街道 | 江苏康博医疗器械有限公司 | 2021年12月 |
| 47 | 新闸街道 | 江苏大使同丰涂料有限公司 | 2021年12月 |
| 48 | 新闸街道 | 常州恒宇包装厂 | 2021年12月 |
| 49 | 新闸街道 | 常州弗兰德机器人科技有限公司 | 2021年12月 |
| 50 | 五星街道 | 常州世纪行丰田汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 51 | 五星街道 | 常州尊越汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 52 | 五星街道 | 常州市广联汽车销售服务有限公司 | 2021年12月 |
| 53 | 五星街道 | 常州市西硕金属制品有限公司 | 2021年12月 |
| 54 | 五星街道 | 常州金盛永业车辆有限公司 | 2021年12月 |
| 55 | 五星街道 | 常州市晔欣塑料厂 | 2021年12月 |

附表8

工程机械及交通工具制造行业排查整治企业清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 详细地址 |
| 1 | 邹区镇 | 常州市三博金属有限公司 | 龙潭村 |
| 2 | 北港街道 | 科达斯特恩（常州）汽车塑件系统有限公司 | 常州市钟楼区枫林路39号 |
| 3 | 北港街道 | 常州市远尔博轨道交通设备有限公司 | 常州市钟楼区星港路58号 |
| 4 | 新闸街道 | 常州市爱静汽车零部件有限公司 | 新闸科技工业园2188号12号楼 |
| 5 | 新闸街道 | 江苏信利电子常州有限公司 | 常州钟楼区龙城大道2239号 |
| 6 | 新闸街道 | 常州嘉耀车船艇玻璃制品有限公司 | 新闸科技工业园2188号9号楼 |
| 7 | 新闸街道 | 常州嘉罗车辆配件有限公司 | 新闸科技工业园2188号3号楼 |
| 8 | 新闸街道 | 常州东风农机集团有限公司 | 常州市钟楼区新冶路328号 |
| 9 | 新闸街道 | 常州市东茂铸造有限公司 | 钟楼区新龙路138号 |
| 10 | 西林街道 | 常州市大名车业有限公司 | 常州市钟楼区富林路21号 |

附表9

工业炉窑超低排放改造企业清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 炉窑台数 | 完成时间 |
| 1 | 邹区镇 | 常州瑞源钢管有限公司 | 5 | 2021年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 7 | 2021年12月 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市昌吉冶金轧辊有限公司 | 5 | 2021年12月 |
| 4 | 北港街道 | 江苏洛克电气集团有限公司 | 11 | 2021年12月 |
| 5 | 北港街道 | 江苏精研科技股份有限公司 | 8 | 2021年12月 |
| 6 | 新闸街道 | 常州市晨希有色铸造有限公司 | 4 | 2021年12月 |
| 7 | 新闸街道 | 常州林洪特钢有限公司 | 7 | 2021年12月 |
| 8 | 新闸街道 | 常州东风农机集团有限公司 | 2 | 2021年12月 |
| 9 | 西林街道 | 常州市维可菲机械科技有限公司 | 5 | 2021年12月 |
| 总计（台） | | | 54 | |

附表10

铸造行业产能清理和综合整治企业清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 |
| 1 | 邹区镇 | 常州市泰雄电子有限公司 | 2021年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市昌吉冶金轧辊有限公司 | 2021年12月 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市繁盛有色金属铸造有限公司 | 2021年12月 |
| 4 | 邹区镇 | 常州市武进宏图有色金属压铸有限公司 | 2021年12月 |
| 5 | 邹区镇 | 常州市新诚模具铸造有限公司 | 2021年12月 |
| 6 | 邹区镇 | 常州思腾照明有限公司 | 2021年12月 |
| 7 | 邹区镇 | 常州市兴发汽车电机有限公司 | 2021年12月 |
| 8 | 邹区镇 | 江苏万丰照明集团有限公司 | 2021年12月 |
| 9 | 邹区镇 | 常州福伦特无铅焊料有限公司 | 2021年12月 |
| 10 | 北港街道 | 常州展翔机械制造有限公司 | 2021年12月 |
| 11 | 北港街道 | 江苏洛克电气集团有限公司 | 2021年12月 |
| 12 | 北港街道 | 常州典阳机械厂 | 2021年12月 |
| 13 | 北港街道 | 常州云港精密机械有限公司 | 2021年12月 |
| 14 | 新闸街道 | 常州润鸿机电有限公司 | 2021年12月 |
| 15 | 新闸街道 | 常州市东茂铸造有限公司 | 2021年12月 |
| 16 | 新闸街道 | 常州市新力压铸有限公司 | 2021年12月 |
| 17 | 新闸街道 | 常州市晨希有色铸造有限公司 | 2021年12月 |
| 18 | 新闸街道 | 常州友学电热材料有限公司 | 2021年12月 |
| 19 | 西林街道 | 常州市维可菲机械科技有限公司 | 2021年12月 |
| 20 | 南大街街道 | 常柴股份有限公司 | 2021年12月 |

附表11

扬尘整治工程项目清单

| 序号 | 所属街道（镇） | 工程名称 | 工程地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邹区镇 | 常州雅创实业投资有限公司新建常州新光源与新兴照明产业园项目（1#、2#、5#、6#、9#-11#、15#-17#、21#、22#、25#-28#、31#-33#、1#配电房、2#配电房、门卫、辅助用房）施工总承包 | 广源路以北，梅西路以西 | 施工工地扬尘治理项目 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市邹区镇卫生院改扩建一期工程施工总承包工程 | 东方大道以西，现状卫生院以东，现状民房以北，会灵东路以南 |
| 3 | 邹区镇 | 新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目 | 岳杨路南、梅西路西 |
| 4 | 邹区镇 | 邹区灯具电商产业园建设项目厂房1、厂房2、厂房3、厂房4、厂房5、办公楼及地下室、场外市政施工总承包（景观绿化除外） | 邹区镇市场路北侧，南北大街东侧 |
| 5 | 邹区镇 | 邹区镇泰村花园安置区二期A区工程——邹区镇泰村花园安置区二期A区工程S1#楼土建总承包 | 邹区镇泰村 |
| 6 | 北港街道 | 江苏国光信息产业股份有限公司新建智能工厂项目1#厂房建筑施工总承包 | 松涛路52号 |
| 7 | 北港街道 | 丁香路南侧、月季路西侧地块项目（15#、16#、18#、19#、21#、22#、门卫3、小区变4、小区变6、地下车库二）施工总承包工程 | 丁香路南侧、月季路西侧 |
| 8 | 北港街道 | 丁香路南侧、月季路西侧地块20#、23-29#、小区变5、小区变7、门卫1、门卫4、地下车库五 | 丁香路南侧、月季路西侧 |
| 9 | 北港街道 | 丁香路南侧、月季路西侧地块——丁香路南侧、月季路西侧地块项目（9#-11#楼、13#楼、14#楼、小区变3、一期地下车库）施工总承包工程 | 丁香路南侧、月季路西侧 |
| 10 | 北港街道 | 丁香路南侧、月季路西侧地块——丁香路南侧、月季路西侧地块项目（1#-8#、12#、小区变1、小区变2、门卫2、地下车库三、地下车库四）施工总承包工程 | 丁香路南侧、月季路西侧 |
| 11 | 北港街道 | 茶花路东侧、玉兰路南侧(CX030202-01)地块 | 茶花路东侧、玉兰路南侧、河枫御景花苑西侧、枫林雅都北侧 |
| 12 | 北港街道 | 江苏联创钟楼国际软件园二期（运河南岸）建设项目工程施工总承包 | 茶花路西侧、玉兰路南侧 |
| 13 | 北港街道 | 江苏联创钟楼国际软件园项目一期工程（百度大数据产业园（暨常州联创金陵项目）一期工程）5#楼 | 茶花路西侧、玉兰路南侧 |
| 14 | 北港街道 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧地块建设项目（7#、门卫1）施工总承包工程 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧 | 施工工地扬尘治理项目 |
| 15 | 北港街道 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧地块建设项目（12#、17#、4#小区变）施工总承包工程 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧 |
| 16 | 北港街道 | 丁香路南侧、童子河东路东侧（CX060105-01）地块项目1#楼-3#楼、5#楼-13#楼、15-19#楼、S1#楼-S6#楼及地下室建筑工程 | 丁香路南侧、童子河东路东侧 |
| 17 | 北港街道 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧地块建设项目13#楼施工总承包工程 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧 |
| 18 | 北港街道 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧地块建设项目(14#、S-1#）施工总承包工程 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧 |
| 19 | 北港街道 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧地块建设项目（15#、16#、地下车库二）施工总承包工程 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧 |
| 20 | 北港街道 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧地块建设项目（1#、2#、8#、9#、地下车库三）施工总承包工程 | 棕榈路南侧、玉龙南路西侧 |
| 21 | 新闸街道 | 新建柔性输电及智能变压器项目 | 春江路 |
| 22 | 新闸街道 | 常州创源建设发展有限公司 | 董龙平 |
| 23 | 新闸街道 | 荷园及周边地块配套工程（一） | 荷园周边 |
| 24 | 新闸街道 | 玉龙南路西侧、飞龙西路南侧（CX020506）地块设计、采购、施工工程总承包一体化（EPC一体化）（园林绿化工程、道路及地下管线工程除外） | 玉龙南路西侧、飞龙西路南侧（CX020506）地块 |
| 25 | 新闸街道 | 常州云杰电器有限公司新建电动工具调速开关研发生产基地车间一、车间二、车间三、门卫、配电、水池泵房 | 新前路北侧、前进河东侧 |
| 26 | 新闸街道 | 新康路东侧、新昌路北侧（CX020712-01）地块项目1#楼、2#楼、S1#商业、P1#小区变、地下车库施工总承包 | 新康路东侧、新昌路北侧 |
| 27 | 新闸街道 | 新康路东侧、新昌路北侧（CX020712-01）地块项目3#楼、4#楼施工总承包 | 新康路东侧、新昌路北侧 |
| 28 | 新闸街道 | 新闸街道芮家塘地块征地拆迁安置房工程幼儿园项目 | 新昌路北侧、城际铁路南侧、新康路西侧 |
| 29 | 新闸街道 | 江苏腾奇电力设备科技有限公司新建新一代数智化变压器用散热器研发及制造项目车间一、车间二、门卫 | 常州市钟楼区新前路北侧、前进河东侧 |
| 30 | 新闸街道 | 新龙路南侧、新庆路西侧（CX020515)地块施工总承包工程2-3#、5-6#、9#、11#、15#、P-1-P-2#、P-4#、地下车库 | 新龙路南侧、新庆路西侧 |
| 31 | 新闸街道 | 新龙路南侧、新庆路西侧（CX020515)地块施工总承包工程1#、4#、7-8#、10#、12-35#、P34#、地下车库X17-X35 | 新龙路南侧、新庆路西侧 |
| 32 | 五星街道 | 蓝天新苑菜场地块项目施工总承包 | 劳动路北侧、五星路西侧 | 施工工地扬尘治理项目 |
| 33 | 五星街道 | 洪庄社区文化中心 | 韩村路以东、龙星路以北 |
| 34 | 五星街道 | 长江中路西侧、劳动西路北侧（HX020209-01)地块开发项目4#、8#、14#、15#、18#、20#及P2#工程 | 钟楼区长江中路西侧、劳动西路北侧 |
| 35 | 五星街道 | 长江中路西侧、劳动西路北侧（HX020209-01)地块开发项目1#~3#、5#~7#、9#~13#、17#、19#、P1#、P3#~P5#、M1#门卫、地下车库及保温层 | 钟楼区长江中路西侧、劳动西路北侧 |
| 36 | 五星街道 | 棕榈路以南、月季路以东地块建设项目建筑安装施工总承包工程（12#~15#、17#~19#房及相应地下室、13-1#小区变、14-1#小区变、18-1#小区变、19-1#小区变） | 棕榈路以南、月季路以东 |
| 37 | 五星街道 | 棕榈路以南、月季路以东地块建设项目建筑安装施工总承包工程（16#、20#~26#房、26-1#及相应地下室、23-1#开闭所） | 棕榈路以南、月季路以东 |
| 38 | 五星街道 | 棕榈路以南、月季路以东地块建设项目（棕榈路以南、月季路以东地块建设项目建筑安装施工总承包工程）（1#~11#、（CX060506-02区）-1#地下车库、1-1#小区变、4-1#小区变、8-1#开闭所） | 棕榈路以南、月季路以东 |
| 39 | 五星街道 | 棕榈路以南月季路以东地块建设项目建筑安装施工总承包工程（27#~44#（CX060502-01区）-3#地下车库28-1#门卫29-1#小区变36-1#小区变39-1#小区变40-1#小区变开闭所） | 棕榈路以南、月季路以东 |
| 40 | 五星街道 | 星鑫幼儿园建设工程 | 常州市钟楼区东侧及南侧至常州市五星实验小学，北至规划常松路 |
| 41 | 五星街道 | 青枫公园南侧C地块三期3#4#5#及地下室（B区）工程施工总承包 | 常州市钟楼开发区水杉路南侧、梧桐路北侧、弹性路东侧、月季路西侧地块 |
| 42 | 五星街道 | 常松路（龙江中路--常客路）道路工程 | 星鑫家园南侧 |
| 43 | 西林街道 | 华林家园三期项目——华林家园三期项目建筑安装施工总承包工程一标段（1#、4#、7#、10#、11#房及地下室35轴-65轴/A轴-BU轴） | 西林街道，路劲城市场东侧，三八河以东、龙江路以西、梅庄路以南、学府路以北地块 |
| 44 | 西林街道 | 华林家园三期项目——华林家园三期项目建筑安装施工总承包工程二标段（2#、3#、5#、6#、8#、9#房、S1、S2及地下室1-35轴/F轴-BU轴、门卫、1、3#小区变、2#小区变） | 西林街道，路劲城市场东侧，三八河以东、龙江路以西、梅庄路以南、学府路以北地块 | 施工工地扬尘治理项目 |
| 45 | 西林街道 | 龙江中路东侧、朱夏墅路南侧（HX070408）地块——龙江中路东侧、朱夏墅路南侧（HX070408）地块项目11#~13#、15#~20#、S2#~S7#及地下车库（RF-T 轴线以北）建筑工程施工总承包 | 龙江中路东侧、朱夏墅路南侧 |
| 46 | 西林街道 | 龙江中路东侧、朱夏墅路南侧（HX070408）地块——龙江中路东侧、朱夏墅路南侧（HX070408）地块项目1#~3#、5#~10#及地下车库（RF-T 轴线以南）建筑工程施工总承包 | 龙江中路东侧、朱夏墅路南侧 |
| 47 | 西林街道 | 中吴大道南侧、龙江中路东侧（HX070105）地块项目——中吴大道南侧，龙江中路东侧（HX070105）地块项目11#楼、12#楼、14#-18#楼、2#小区变、3#开闭所、4#、5#小区变及地下车库二建筑工程施工总承包 | 中吴大道南侧、龙江中路东侧 |
| 48 | 西林街道 | 中吴大道南侧、龙江中路东侧（HX070105）地块项目——中吴大道南侧，龙江中路东侧（HX070105）地块项目1#-4#楼、6#-10#楼、13#楼、1#小区变、门卫及地下车库建筑工程施工总承包 | 中吴大道南侧、龙江中路东侧 |
| 49 | 南大街街道 | 碧桂园·铭门花园 | 钟楼区怀德中路北侧、劳动西路西侧（HX040106）地块1#-6#楼、1#地下室施工总承包 |
| 50 | 南大街街道 | 怀德中路南侧、勤业南路西侧地块项目（1#2#楼、3#楼、4#S1#楼、5#楼、S2#楼、1#小区变、2#中间变、地下车库） | 常州钟楼区怀德中路南侧、勤业南路西侧 |
| 51 | 邹区镇 | 常州金建混凝土有限公司 | 岳溪河 | 码头堆场扬尘治理项目 |
| 52 | 邹区镇 | 欧克建材科技常州有限公司 | 扁担河 |
| 53 | 邹区镇 | 江苏天一路桥有限公司 | 扁担河 |
| 54 | 邹区镇 | 常州嘉华混凝土有限公司 | 扁担河 |
| 55 | 邹区镇 | 常州市皖江建筑材料厂 | 扁担河 |
| 56 | 邹区镇 | 常州富邦恒冠再生物资有限公司 | 扁担河 |
| 57 | 邹区镇 | 江苏尼高科技有限公司 | 扁担河 |
| 58 | 邹区镇 | 常州清流环保科技有限公司 | 扁担河 |
| 59 | 北港街道 | 常州建筑工程材料供应有限公司 | 老大运河 |
| 60 | 北港街道 | 常州市中油石油销售有限公司 | 江南运河 |
| 61 | 北港街道 | 常州岩松金属制品有限公司 | 江南运河 |
| 62 | 北港街道 | 常州浩威建材有限公司 | 江南运河 | 码头堆场扬尘治理项目 |
| 63 | 新闸街道 | 常州西电变压器有限责任公司，常州东芝变压器有限公司 | 京杭运河 |
| 64 | 新闸街道 | 常州金莎混凝土有限公司 | 前进河支流 |
| 65 | 新闸街道 | 常州常益建设工程构件有限公司 | 前进河支流 |
| 66 | 新闸街道 | 常州中铁蓝焰构件有限公司 | 前进河 |
| 67 | 新闸街道 | 常州市钟楼区浩良建材有限公司 | 德胜河 |
| 68 | 新闸街道 | 常州南储仓储管理有限公司 | 德胜河 |
| 69 | 新闸街道 | 常州佩祥建筑材料有限公司 | 德胜河 |
| 70 | 西林街道 | 江苏省苏盐连锁有限公司常州分公司 | 京杭运河 |
| 71 | 西林街道 | 常州市运河西港港口开发有限公司 | 京杭运河 |
| 72 | 西林街道 | 常州市西林建材经营部 | 武宜河 |

附表12

油气回收在线监控建设企业名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 |
| 1 | 五星街道 | 常州市新新加油站 | 2021年12月 |
| 2 | 五星街道 | 常州西郊加油站 | 2021年12月 |
| 3 | 永红街道 | 常州永新加油站 | 2021年12月 |
| 4 | 荷花池街道 | 常州虹桥加油站 | 2021年12月 |

附表13

2021年土壤污染状况调查地块清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 |
| 1 | 新闸街道 | 原常州中天焦化有限公司地块 | 2021年12月 |
| 2 | 新闸街道 | 常州市钟楼区新亚化工厂地块 | 2021年12月 |
| 3 | 新闸街道 | 原常州市港鑫化工有限公司地块 | 2021年12月 |
| 4 | 永红街道 | 常州市钟楼区新体西路南侧、白云南路西侧地块  云南路西侧地块云南路西侧地块 | 2021年12月 |

附表14

2021年土壤环境重点监管企业名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 |
| 1 | 邹区镇 | 常州清流环保科技有限公司 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市天耀桶业有限公司 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市科成环保科技有限公司 |
| 4 | 北港街道 | 常州市风华环保有限公司 |
| 5 | 北港街道 | 常州市龙顺环保服务有限公司 |
| 6 | 北港街道 | 常州市禾合环保科技有限公司 |
| 7 | 新闸街道 | 常州市常飞乙炔制造有限公司 |

附表15

2021年暂不利用开发污染地块风险管控、监测方案清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 |
| 1 | 邹区镇 | 原常州市元通精细化工有限公司地块 | 2021年12月 |
| 2 | 新闸街道 | 常州市钟楼区新亚化工厂地块 | 2021年12月 |
| 3 | 新闸街道 | 原常州中天焦化有限公司地块 | 2021年12月 |
| 4 | 新闸街道 | 常州市港鑫化工有限公司地块 | 2021年12月 |

附表16

2021年重点监管企业周边土壤和地下水环境质量监测清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 |
| 1 | 邹区镇 | 常州清流环保科技有限公司 | 2021年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市科成环保科技有限公司 | 2021年12月 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市天耀桶业有限公司 | 2021年12月 |
| 4 | 北港街道 | 常州市禾合环保科技有限公司 | 2021年12月 |
| 5 | 新闸街道 | 常州市常飞乙炔制造有限公司 | 2021年12月 |

注：重点监管单位名单根据常州市生态环境局发布名单动态更新

附表17

2021年钟楼区关停化工企业土壤污染清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道（镇） | 企业名称 | 完成时间 |
| 1 | 邹区镇 | 常州市伟强化工有限公司 | 2021年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市勃海化工有限公司 | 2021年12月 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市马蹄莲树脂有限公司 | 2021年12月 |
| 4 | 北港街道 | 常州市飞兔建筑装璜材料厂 | 2021年12月 |
| 5 | 北港街道 | 常州市永红涂料厂 | 2021年12月 |
| 6 | 北港街道 | 常州市第二工业涂料有限公司 | 2021年12月 |
| 7 | 北港街道 | 常州市浩盛助剂厂 | 2021年12月 |
| 8 | 五星街道 | 常州华珠新材料科技有限公司 | 2021年12月 |
| 9 | 五星街道 | 常州市亚克利涂料树脂有限公司 | 2021年12月 |
| 10 | 五星街道 | 常州常京化学有限公司原厂址地块 | 2021年12月 |
| 11 | 永红街道 | 常州语恒化工科技有限公司 | 2021年12月 |
| 12 | 西林街道 | 常州市亚邦亚宇助剂有限公司 | 2021年12月 |
| 13 | 西林街道 | 常州市科源化工有限公司 | 2021年12月 |