附件

2022年钟楼区深入打好污染防治攻坚战工程项目表

（一）加快推动绿色低碳发展

| 序号 | 项目类型 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资  （万元） | 建设  期限 | 责任部门/  建设主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推进产业绿色转型升级 | 印染行业绿色发展 | 组织实施《常州市印染行业发展规划（2020-2024年）》。推进[常州市国礼纺织染整有限公司](https://www.so.com/link?m=b7ZJFIbS6HhwjBKpRrqh82p7YJ03mb9VGRQ9d9h9+rX16aZf21rUPjvCjjmbTJlQ2IC2YM47o0/xs+jDxwPB4ZS9R/PrkciPCIodKltF6+eKqVPSIY/UW7HU/B1SkaO3kLM9F0ACGT4s6WFRk2S+0/nyCs+rHjYpURA4nCszXLc+7h8yyEIbavg==" \t "https://www.so.com/_blank)升级改造。 | 1 | 50 | 2022年底前 | 区发改局、  区工信局 |  |
|  | “危污乱散低”出清提升行动 | 大力实施钟楼区邹区灯具加工行业（产业集群）整治。 | 1 | 50 | 2022年底前 | 区应急管理局、钟楼生态环境局 |  |
|  | 绿色发展领军企业计划 | 绿色发展领军企业力争申报不少于4家。 | 4 | 100 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、北港街道、新闸街道 | 见附表1 |
| 铸造企业“一企一策”整治情况“回头看” | 对2021年编制“一企一策”并整治的20家铸造企业整治完成情况开展“回头看”。 | 20 | 20 | 2022年6月底 | 钟楼生态环境局、邹区镇、北港街道、新闸街道、西林街道、南大街街道 | 见附表2 |
| 1. 0 | 加快能源绿色低碳转型 | 整县屋顶分布式光伏试点 | 2022年分布式光伏装机容量达到9MW。 | 1 | 3600 | 2022年底前 | 区发改局 |  |
|  | 推进清洁生产和能源资源集约高效利用 | 清洁生产改造 | 持续推进企业清洁生产审核，完成17家企业清洁生产审核评估。 | 17 | 340 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、邹区镇、北港街道、新闸街道 | 见附表3 |
|  | 深化用能单位节能改造 | 推动钢铁、有色行业和其他行业3家重点用能单位深化节能改造。 | 3 | 150 | 2022年底前 | 区工信局、邹区镇、新闸街道 | 见附表4 |
|  | 加快培育绿色低碳生活方式 | 推广绿色建筑 | 新增绿色建筑面积90万平方米。 | 1 | 50 | 2022年底前 | 区住建局 |  |

（二）深入打好蓝天保卫战

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资  （万元） | 建设  期限 | 责任部门/  建设主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 着力打好重污染天气消除攻坚战 | “对标进位”工作方案 | 2月底前制订钟楼站“对标进位”工作方案，确保完成环境质量考核目标要求。 | 1 | 50 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局 |  |
| 2 | 增设除霾装置 | 对除霾装置布设点位进行论证，设置不少于5台除霾装置。 | 5 | 1000 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、钟楼自然资源和规划分局、区城管局、区住建局、北港街道、五星街道 |  |
| 3 | 臭氧污染防治攻坚战 | 清洁原料替代 | 完成13家企业排查并完成源头替代工作，对不可替代的，要求证实并实施综合治理，建立管理台账。 | 13 | 260 | 2022年底前 | 区工信局、钟楼生态环境局、邹区镇、北港街道、新闸街道、五星街道、永红街道、西林街道 | 见附表5 |
| 4 | 培育示范型企业 | 2022年完成常州雅得印刷有限公司和常州科研试制中心有限公司源头替代示范型企业。 | 2 | 200 | 2022年底前 | 区工信局、北港街道 |  |
| 5 | 储罐深度治理 | 完成24个有机储罐分类浓度治理。 | 24 | 600 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、邹区镇、北港街道、新闸街道 | 见附表6 |
| 打造1家（江苏皓月涂料有限公司）储罐治理示范企业。 | 1 | 新闸街道 |
| 6 | 企业集群排查整治 | 对涉VOCs企业集群的61家企业，5月底前完成排查整治并建立管理台账。 | 1 | 100 | 2022年5月底前 | 钟楼生态环境局、邹区镇、新闸街道、五星街道 | 见附表7 |
| 7 | 重点监管企业“一企一策”整治 | 完成省第一批6家企业的检查抽查工作，开展第二批10家企业的论证及治理工作。35家重点VOCs排放企业“一企一策”整治情况“回头看”。 | 1 | 1500 | 2022年6月底 | 钟楼生态环境局 | 见附表8 |
| 8 | VOCs企业整治 | 完成VOCs综合治理项目30项以上，完成40个挥发性有机物无组织排放治理项目。 | 70 | 500 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、邹区镇、北港街道、新闸街道、五星街道、永红街道、西林街道 |  |
| 9 | 建设钣喷绿岛 | 设立钣喷绿岛1个，统一收集喷涂废气。 | 1 | 1000 | 2022年底前 | 北港街道 |  |

（三）深入打好碧水保卫战

| 序号 | 项目类型 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资  （万元） | 建设  期限 | 责任部门/  建设主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强重点考核断面达标整治 | 方案编制 | 编制实施扁担河大沟坝桥断面年度达标整治方案。 | 1 | 100 | 2022年3月底 | 邹区镇、钟楼生态环境局 |  |
| 2 | 打好太湖流域综合整治攻坚战 | 河道疏浚清淤及岸坡整治 | 通济河、洪庄河、东十字河、后塘河、护场河（高架以东段）、会馆浜、 皇粮浜幸福河湖达标创建工程：通济河、洪庄河、东十字河实施疏浚清淤；后塘河、护场河（高架以东段）、会馆浜、 皇粮浜实施岸坡整治。 | 7 | 2700 | 2022年底前 | 区农业农村局、五星街道、永红街道、西林街道、南大街街道、荷花池街道 | 见附表9 |
| 3 | 污水治理示范区建设 | 选择一个典型小流域（毛龙河），开展工业、生活、农业面源污染综合治理，涵盖涉磷企业综合整治，涉水企业雨污分流改造，排放口规范化整治，监测监控体系建设，实施污水排放全流程标准化管理，开展河道生态化改造，打造区域水环境治理样板工程。示范区内全部绘制市政雨污管网、工业企业雨污管网布局走向图，并上墙公示。 | 1 | 1100 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、区住建局 |  |
| 4 | 围绕问题突出的邹区片区，编制综合整治方案，推进水环境综合整治工作。 | 1 | 10000 | 2022年底前 | 邹区镇、钟楼生态环境局、区住建局 |  |
| 5 | 打好黑臭水体治理攻坚战 | 重点支流支浜整治 | 针对岳溪河、岳津河、卜泰河、毛龙河等4条支流，2月底前制订实施“一河一策”整治计划，3月底前截污纳管措施无法实施到位的，必须同步落实分布式污水处理设施。 | 4 | 3000 | 2022年3月底前 | 邹区镇、新闸街道、钟楼生态环境局、区住建局 |  |
| 岳溪河、西涵洞河、三八河按计划实施分布式污水处理设施安装工作。 | 3 | 300 | 2022年4月底前 | 邹区镇、五星街道、西林街道、钟楼生态环境局 |  |
| 加快推进南运河剩余支流支浜水环境综合整治工作，年内完成蒋家浜水环境整治任务。 | 1 | 350 | 2022年12月底前 | 永红街道、钟楼生态环境局 |  |
| 对各支流支浜、泵闸站定期开展水质监测。 | 1 | 200 | 2022年12月底前 | 各板块、钟楼生态环境局 | 见附表10 |
| 6 | 河道综合整治 | 毛龙河水环境综合整治工程：实施毛龙河外源污染物控制与内源污染物治理工作，主要包括：生活污染源控制、其他外源污染物控制、河道清淤、河道水生态修复、支浜水环境整治、汛期水质保障、河道长效管护等。2022年完成80%。 | 1 | 1100 | 2022-2023 | 区住建局、新闸街道、五星街道 |  |
| 7 | 新孟河（钟楼段）排放口整治工程：根治新孟河清水通道排污口，开展新孟河（钟楼段）排放口整治，实现殷村片区污水管网全覆盖，对新孟河西侧排污口实施雨污分流改造。 | 1 | 1000 | 2022年底前 | 邹区镇、区住建局、钟楼生态环境局 |  |
| 8 | 加快建设城镇生活污水收集处理设施 | 对常州邹区污水处理厂实施再生水利用，借此对岳溪河进行生态补水，同步实施钟楼区邹区镇污水处理厂尾水利用工程。2022年年度目标：完成主体工程的30%。 | 1 | 2000 | 2022-2023年 | 邹区镇、区住建局、钟楼生态环境局 |  |
| 9 | 常州邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂3期扩建1万吨/日及并提标改造。2022年3月底前完成基坑开挖，2022年完成50%。 | 1 | 9600 | 2021-2023年 | 邹区镇、区住建局、钟楼生态环境局 |  |
| 10 | 水污染物平衡核算 | 推进首次城镇区域水污染物平衡核算成果应用，3月底前，制定完成“一区一策”差别化的补短板治理方案。6月底前完成2021年度区域水污染物平衡核算工作。 | 2 | 40 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、区住建局 |  |
| 11 | 新昌路雨污分流改造 | 对新昌路沿线污水排口整治提升，以及文盛花苑、新昌花苑、新庆花苑、新康花苑等4个小区的雨污水分流。2022年完成30%。 | 1 | 3600 | 2022-2023年 | 区住建局、新闸街道 |  |
| 12 | 提质增效"333"行动 | 持续推进城镇污水处理提质增效达标区建设4个，面积8.5平方公里。城市污水厂进水浓度有效提升。 | 1 | 3000 | 2022年底前 | 区住建局、北港街道、新闸街道、五星街道、永红街道 |  |
| 13 | 推进通济河、后塘河等20条建成区水体消劣提质。 | 1 | 2000 | 2022年底前 | 区住建局 | 见附表11 |
| 14 | 城镇污水管网建设工程：钟楼区新建污水管网10公里。 | 1 | 1000 | 2020-2022 | 区住建局 |  |
| 15 | 强化陆域水域污染协同治理 | 跨界水体联防联控 | 实施“一口一策”整治方案并完成年度整治任务，实施入河入湖排污口长效管理。 | 1 | 50 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、区住建局 |  |
| 16 | 排污口整治 | 年底前完成70%以上太湖流域入河（湖）排污口整治任务。（钟楼区共涉及106个排污口，年度完成75个） | 1 | 75 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、区住建局 |  |
| 17 | 深化涉磷企业调查整治 | 持续推进涉磷企业标准化、规范化整治，将涉磷企业纳入清单化动态管理，4月底前制定整治方案，年底前完成70%整治任务（140家）。 | 1 | 100 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、各板块 |  |
| 18 | 推进政府投资生态环境保护类项目实施 | 北港街道后塘河生态绿廊工程 | 完善后塘河（玉龙路-月季路）北沿线绿化约1.5万㎡，内容含绿化提升、滨水步道、健身步道等。 | 1 | 3350 | 2022年12月 | 北港街道、区住建局 |  |
| 向阳河水环境整治工程 | 整治工程含商户接管、截流调蓄和活水补水：以商户卫生间改造为重点，新建DN200，DN400，DN600和DN800污水管约2km，DN200活水压力管约1.9km，31\*10m调蓄池（500t/d截流泵站）1座，10\*9调蓄池（1000t/d截流泵站）1座，10\*3m换水泵站（规模2400t/d）1座，可调式不锈钢堰门（B=1.0m，H=2.0m）1只。 | 1 | 1550 | 2022.06-2022.12 | 邹区镇、钟楼生态环境局、区住建局、区农业农村局 |  |
| 新孟河（钟楼段）排放口整治工程 | 主要对集中在新孟河（钟楼段）常金线北侧至殷村大道北侧的4处排放口进行整治；新建DN250-DN300污水重力管约2.7km，新建DN150污水压力管300m，应急泵站2座（100m³/d）。 | 1 | 1125 | 2022.06-2022.12 | 邹区镇、钟楼生态环境局、区住建局、区农业农村局 |  |
| S239污水管网建设工程 | 沿S239（镇界-南环路）敷设Φ450-d800污水管道约5.4km。 | 1 | 3063 | 2022.06-2022.12 | 邹区镇、区住建局 |  |
| 红星大沟东侧道路污水管网建设工程 | 沿红星大沟东侧道路（S340-泰来路）敷设Φ600污水管道约0.7km。 | 1 | 861 | 2022.06-2022.12 | 邹区镇、区住建局 |  |
| 南环路西延污水管网建设工程 | 在殷村污水处理站内、育才路、和裕路、德裕路敷设DN250-Φ400污水压力管约2km，新建一体化泵站1座（规模为3000m³/d）。 | 1 | 504 | 2022.06-2022.12 | 邹区镇、区住建局 |  |
| 邹区污水处理厂三期 | 对邹区污水处理厂进行提标改造及扩建，三期建成后达到处理能力为3万t/d，达标排放。 | 1 | 12417 | 2021.12-2023.12 | 邹区镇、区住建局 |  |
| 运河新闸片区小流域综合整治 | 1.治理新闸街道12个自然村组生活污水，改造雨污分流，对农村生活污水进行接管，没有接管条件的，建立截污泵站。全长1550米。 2.对南凤河，大西沟，徐林沟，护村河，边沟等12条河道整治清淤。 | 1 | 2200 | 2021.03-2022.12 | 新闸街道、区农业农村局、钟楼生态环境局 |  |
| 丁沟河疏浚工程 | 丁沟河东至新庆路，西至凤凰河，全长1011米。 | 1 | 6054 | 2021.10-2022.12 | 新闸街道、区农业农村局、钟楼生态环境局 |  |
| 高新园（邹区镇）小微黑臭水体整治工程 | 三年完成全镇小微水体整治，主要工程包括截污纳管、岸坡整治、活水清淤、生态修复等工程。 | 1 | 2020.05-2022.12 | 2000 | 邹区镇、区住建局、区农业农村局 |  |
| 邹区扁担河支流支浜水环境综合整治 | 对卜泰河河道进行截污，团结河、新普河进行活水、生态管护等建设。 | 1 | 4000 | 2021.08-2022.10 | 邹区镇、钟楼生态环境局 |  |
| 五星街道后塘河清淤整治工程 | 对后塘河五星段进行清淤整治。 | 1 | 660 | 2021.10-2022.03 | 五星街道、区农业农村局 |  |
| 岳溪河水环境提升工程 | 对岳溪河及其支流进行补充截污及岸坡生态建设，污水管网建设全覆盖。 | 1 | 3000 | 2022.06-2023.12 | 邹区镇、区农业农村局 |  |
| 北港街道童子河生态绿廊工程 | 先行启动童子河（玉兰路-星港路）段生态廊道建设，内容含绿化提升、人工湿地、生态隔离带及园路改造。 | 1 | 2022.05-2022.12 | 3000 | 北港街道 |  |

（四）深入打好净土保卫战

| 序号 | 项目类型 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资  （万元） | 建设  期限 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打好农业农村污染治理攻坚战 | 农村生活污水治理 | 新增完成3个行政村生活污水治理及31个自然村农村生活污水治理，达到行政村覆盖率85%、规划发展村覆盖率100%的治理目标。 | 34 | 3600 | 2022年底前 | 邹区镇、钟楼生态环境局 |  |
| 2 | 新建农村公厕2座。 | 2 | 20 | 2022年底前 | 区住建局、邹区镇 |  |
| 3 | 创建生活垃圾分类示范村1个。 | 1 | 10 | 2022年底前 | 区城管局、邹区镇 |  |
| 4 | 邹区镇农村生活污水处理设施改造提升工程 | 1. 对所有已建设施加强管理，确保正常运行；2.对24套2021年7月运维到期的农村生活污水处理设施进行改造提升；3. 建设在线监管平台，对设施进行统一监管。 | 1 | 1300 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、邹区镇 |  |
| 5 | 打好农业农村污染治理攻坚战 | 农村黑臭水体综合治理工程 | 完成36个黑臭水体整治并销号。 | 36 | 1000 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局 |  |
| 6 | 农村河道疏浚 | 完成疏浚土方7万方。 | 1 | 150 | 2022年底前 | 区农业农村局、邹区镇 |  |
| 7 | 小微水体整治 | 推选2个市级小微水体示范村。 | 2 | 100 | 2022年底前 | 区农业农村局、邹区镇 |  |
| 8 | 完成40个问题小微水体整治任务。 | 40 | 120 | 2022年底前 | 区农业农村局、邹区镇 |  |
| 9 | 断头河浜排查治理 | 开展断头河浜专项排查治理，明确年度计划，推动对断头河浜实施清淤、生态修复等治理工程，贯通“小水系”，让水体“活”起来（荷园及周边地块配套丁沟河（凤凰河-新庆路）工程）。 | 1 | 6053 | 2022年底前 | 区农业农村局、邹区镇 |  |
| 10 | 农业面源综合治理 | 9月底前，编制完成新一轮《畜禽养殖污染防治规划》。 | 1 | 30 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、区农业农村局、邹区镇 |  |
| 11 | 在环境敏感的国省考断面上游沿线地区进行农田退水污染监测评估，划定优先管控区域，在优先管控区域采取种植结构调整、直播稻转机插秧、秸秆离田利用、化肥限量等措施，减少农田退水影响。 | 1 | 20 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、区农业农村局、邹区镇 |  |
| 12 | 推进土壤污染防治和安全利用 | 污染地块土壤修复工程 | 启动皇粮浜片区南片区（西林电镀厂及周边地块）土壤和地下水修复工程：白云南路西侧地块、常州市钟楼区新体西路南侧地块。 | 2 | 3263 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、永红街道、西林街道 |  |
| 13 | 关闭化工等重污染企业腾退地块土壤污染状况调查 | 完成33个关闭搬迁遗留地块和详查超标地块土壤污染状况调查。 | 33 | 330 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局 | 见附表12 |
| 14 | 土壤污染重点监管单位自行监测及周边监测 | 完成20个土壤污染重点监管单位自行监测及7个土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测。 | 27 | 400 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局 | 见附表13 |
| 15 | 推进“无废城市”建设 | “绿岛”建设 | 江苏恒源活性炭有限公司新建集中收集贮存试点项目。 | 1 | 450 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局 |  |
| 16 | 城市生活垃圾  回收利用 | 钟楼区垃圾中转站改建、扩建、迁建项目：会馆浜、金色新城垃圾转运站改建，土建安装施工，各增加一个压缩工位。 | 1 | 200 | 2022年底前 | 区城管局 |  |

（五）深入打好生态环境安全保卫战

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资  （万元） | 建设  期限 | 责任部门/  建设主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 着力打好生态质量提升攻坚战 | 生态安全缓冲区建设 | 钟楼区邹区镇污水处理厂尾水利用工程开工建设。 | 1 | 4000 | 2022-2023年 | 邹区镇、区住建局 |  |
|  | 城乡公园绿地工程 | 年内实施时代超市配套绿化等10项城乡公园绿地工程。（详见“生态绿城”建设目标任务书） | 10 | 6690 | 2022年底前 | 区住建局、钟楼生态环境局 |  |
|  | 特色主题建设工程 | 年内实施油罐公园1个特色主题建设工程。（详见“生态绿城”建设目标任务书） | 1 | 100 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局 |  |
|  | 持续推进造林绿化 | 完成新增造林200亩。 | 1 | 200 | 2022年底前 | 钟楼自然资源和规划分局 |  |
|  | 建设绿美村庄1个。 | 1 | 10 | 2022年底前 | 钟楼自然资源和规划分局 |  |
| 6 | 强化生态保护监管 | 生态细胞建设工程 | 创成江苏省生态文明建设示范区1个，江苏省生态文明建设示范乡镇（街道）2个，江苏省生态文明建设示范村1个，常州市生态文明建设示范村1个，开展创建国际生态学校1个。 | 6 | 250 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局 |  |

（六）深入打好群众环境权益保卫战

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目  数量 | 计划投资  （万元） | 建设  期限 | 责任部门/  建设主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深化扬尘污染综合治理 | 工地扬尘监管 | 强化建筑工地扬尘管控，推进智慧工地建设，新建政府投资规模以上工程实现智慧工地全覆盖。 | 1 | 50 | 2022年底前 | 区住建局 |  |
|  | 渣土运输监管 | 强化渣土运输车辆全封闭运输管理，推进城市建成区使用新型环保智能渣土车。 | 1 | 50 | 2022年底前 | 区城管局 |  |
|  | 港口码头扬尘管控 | 推动港口企业严格按照要求配套污染防治设施，对防尘抑尘设施进行提质增效或装卸工艺改造。 | 1 | 50 | 2022年底前 | 区住建局、邹区镇、北港街道、新闸街道、西林街道 |  |
|  | 裸地扬尘污染控制 | 对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，并按要求采取防尘措施。 | 1 | 10 | 2022年底前 | 区住建局、各板块 |  |
| 烂尾工地扬尘管理 | 以雨润烂尾工地为试点，利用工地现有资源，探索裸土植绿，基坑水塘活水增氧等模式，进一步盘活闲置土地，为区域环境改善探索新模式。 | 1 | 200 | 2022年底前 | 北港街道 |  |
|  | 推动餐饮行业绿色规范发展 | 餐饮油烟专项整治或“回头看” | 开展餐饮油烟专项整治或“回头看”440家以上。 | 440 | 2000 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、北港街道、新闸街道、五星街道、永红街道、西林街道、南大街街道，荷花池街道 |  |
|  | 餐饮油烟治理示范项目 | 宝龙商城和龙湖天街打造餐饮油烟治理示范项目。 | 2 | 1000 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局、北港街道、五星街道 |  |

（七）提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平

| 序号 | 项目类型 | 工程项目名称 | 主要建设内容 | 项目数量 | 计划投资  （万元） | 建设期限 | 责任部门/  建设主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建现代化生态环境监测监控体系 | 主要河道一级支浜水质自动监测项目 | 针对主要河流4条一级支浜安装水质自动监测设备，全时段监测支浜水质。（岳溪河-康庄桥、岳津河-后施桥、前进河-前进桥、毛龙河-新昌桥） | 4 | 200 | 2022年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 2 | 构建现代化生态环境监测监控体系 | 水质监控能力提升自动站建设项目 | 完善流域水环境监控体系，结合新孟河开通和“两湖”地区建设，完善重点流域、主干河道、重点水库等水质。监测网络，新增布设市级水站1个，为新孟河-S340断面。 | 1 | 110 | 2022-2023年 | 钟楼生态环境局 |  |
| 3 | 全域水生态功能监测监控能力建设 | 完善新孟河流域水生态跟踪监测体系，跟踪流域生态变化，监控水生生物恢复情况。钟楼开展流域内1个代表性点位水生生物（含浮游动植物、底栖生物等）原位跟踪监测，每年分丰、平、枯水期进行，了解流域水生态变化情况，捕捉流域生态恢复迹象和趋势。点位为新孟河-S340桥。 | 1 | 50 | 2022年底前 | 钟楼生态环境局 |  |

附表1

绿色发展领军企业清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道） | 完成时间 |
| 1 | 常州钟恒新材料股份有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 2 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 3 | 常州西电变压器有限责任公司 | 新闸街道 | 2022年12月 |
| 4 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 |

附表2

铸造行业产能清理和综合整治企业“回头看”清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道） | 完成时间 |
| 1 | 常州市泰雄电子有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 2 | 常州市昌吉冶金轧辊有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 3 | 常州市繁盛有色金属铸造有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 4 | 常州市武进宏图有色金属压铸有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 5 | 常州市新诚模具铸造有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 6 | 常州思腾照明有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 7 | 常州市兴发汽车电机有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 8 | 江苏万丰照明集团有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 9 | 常州福伦特无铅焊料有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 10 | 常州展翔机械制造有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 11 | 江苏洛克电气集团有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 12 | 常州典阳机械厂 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 13 | 常州云港精密机械有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 14 | 常州润鸿机电有限公司 | 新闸街道 | 2022年6月底 |
| 15 | 常州市东茂铸造有限公司 | 新闸街道 | 2022年6月底 |
| 16 | 常州市新力压铸有限公司 | 新闸街道 | 2022年6月底 |
| 17 | 常州市晨希有色铸造有限公司 | 新闸街道 | 2022年6月底 |
| 18 | 常州友学电热材料有限公司 | 新闸街道 | 2022年6月底 |
| 19 | 常州市维可菲机械科技有限公司 | 西林街道 | 2022年6月底 |
| 20 | 常柴股份有限公司 | 南大街街道 | 2022年6月底 |

附表3

清洁生产审核评估企业清单

| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中稀（常州）稀土新材料有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 2 | 常州市科泰机械有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 3 | 江苏豪凯机械有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 4 | 常州市威尔莱炉业有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 5 | 江苏佳得顺热能设备有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 6 | 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 7 | 常州亚美柯机械设备有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 8 | 常州鼎唐电机有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 9 | 北新弹性地板有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 10 | 常州豪润包装材料股份有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 11 | 常州市健龙金属制品有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 12 | 常州展翔机械制造有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 13 | 常州市东茂铸造有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 |
| 14 | 常州东芝变压器有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 |
| 15 | 常州华东人防设备有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 |
| 16 | 常州蓝翼飞机装备制造有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 |
| 17 | 江苏大使同丰涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 |

附表4

2022年钟楼区重点用能单位深化节能改造企业清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道） | 完成时间 |
| 1 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 2 | 常州瑞源钢管有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 3 | 江苏丽岛新材料有限公司（常州） | 新闸街道 | 2022年12月 |

附表5

清洁原料替代企业清单

| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市长城工艺厂有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 2 | 常州市津加塑料有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 3 | 常州市天方印刷有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 4 | 常州市康泰印刷厂 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 5 | 常州和余环保科技有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 |
| 6 | 常州市华盛塑料机械有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 7 | 常州亚美柯机械设备有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 |
| 8 | 宝钢轧辊科技有限责任公司 | 新闸街道 | 2022年12月 |
| 9 | 常州中铁蓝焰构件有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 |
| 10 | 常州市大亚印刷有限公司 | 五星街道 | 2022年12月 |
| 11 | 常州源丰包装印刷有限公司 | 五星街道 | 2022年12月 |
| 12 | 常州市星宇印务有限公司 | 永红街道 | 2022年12月 |
| 13 | 常州市新腾包装厂 | 西林街道 | 2022年12月 |

附表6

24个有机储罐分类深度治理清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道） | 完成时间 | 储罐容积(立方米) |
| 1 | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 | 50 |
| 2 | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 邹区镇 | 2022年12月 | 50 |
| 3 | 艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 | 60 |
| 4 | 艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 | 60 |
| 5 | 艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 | 30 |
| 6 | 艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 | 30 |
| 7 | 艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 | 30 |
| 8 | 常州中天气雾制品有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 | 20 |
| 9 | 常州中天气雾制品有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 | 20 |
| 10 | 常州中天气雾制品有限公司 | 北港街道 | 2022年12月 | 20 |
| 11 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 61.6 |
| 12 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 61.6 |
| 13 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 61.6 |
| 14 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 61.6 |
| 15 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 61.6 |
| 16 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 30 |
| 17 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 30 |
| 18 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 30 |
| 19 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 30 |
| 20 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 30 |
| 21 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 30 |
| 22 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 180 |
| 23 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 30 |
| 24 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 新闸街道 | 2022年12月 | 30 |

附表7

涉VOCs企业集群企业清单

| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道） | 行业类别 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州世纪金岳包装有限公司 | 邹区镇 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 2 | 常州市泰华包装有限公司 | 邹区镇 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 3 | 常州市展明纸塑复合材料有限公司 | 邹区镇 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 4 | 鸿邮包装（常州）有限公司 | 邹区镇 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 5 | 常州市康泰印刷厂 | 邹区镇 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 6 | 常州市钰盛包装有限公司 | 邹区镇 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 7 | 常州市力达包装材料有限公司 | 邹区镇 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 8 | 常州市图美印务有限公司 | 邹区镇 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 9 | 常州市丹隆包装材料有限公司 | 邹区镇 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 10 | 常州振徽印刷有限公司 | 邹区镇 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 11 | 常州超群印务有限公司 | 邹区镇 | 本册印制 | 2022年5月 |
| 12 | 常州市宝丰印务有限公司 | 邹区镇 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 13 | 常州市永达印刷厂 | 邹区镇 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 14 | 常州市龙潭包装有限公司 | 邹区镇 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 15 | 常州优尔佳业包装有限公司 | 邹区镇 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 16 | 常州市亿利达彩印有限公司 | 邹区镇 | 本册印制 | 2022年5月 |
| 17 | 常州市创立包装材料有限公司 | 邹区镇 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 18 | 常州市天方印刷有限公司 | 邹区镇 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 19 | 常州市普洛迪化工有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 20 | 常州市勃海化工有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 21 | 常州裕源涂料有限公司 | 邹区镇 | 涂料制造 | 2022年5月 |
| 22 | 常州市康隆化工有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 23 | 常州市武进邹区除垢剂有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 24 | 常州市佳玉印染助剂厂 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 25 | 常州市博凯生物化工有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 26 | 常州市科丰化工有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 27 | 常州晔康化学制品有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 28 | 常州市新奥涂料有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 29 | 常州市卜弋科研化工有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 30 | 常州市华源漆业有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 31 | 常州市武进永升化工有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 32 | 常州市明杰化工有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 33 | 常州市中泰化工有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 34 | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 35 | 江苏金凤凰农化有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 36 | 常州市联泰化工有限公司 | 邹区镇 | 涂料制造 | 2022年5月 |
| 37 | 常州市武进泰村助剂有限公司 | 邹区镇 | 化学试剂和助剂制造 | 2022年5月 |
| 38 | 常州人杰新材料科技有限公司 | 邹区镇 | 化学试剂和助剂制造 | 2022年5月 |
| 39 | 常州市凯泰高分子有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 40 | 常州市马蹄莲树脂有限公司 | 邹区镇 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 41 | 常州平岗科技有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 42 | 常州市马江工业气体有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 43 | 常州市合众工业气体有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 44 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 45 | 江苏佳尔利装饰材料有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 46 | 江苏大使同丰涂料有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 47 | 常州市常发气体供应有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 48 | 常州市常飞乙炔制造有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 49 | 常州市禹泰涂料有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 50 | 江苏皓月涂料有限公司 | 新闸街道 | 化学原料和化学制品制造业 | 2022年5月 |
| 51 | 常州向阳印刷有限公司 | 五星街道 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 52 | 常州市红梅塑料彩印有限公司 | 五星街道 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 53 | 常州市大亚印刷有限公司 | 五星街道 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 54 | 常州市青洋包装印刷有限公司 | 五星街道 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 55 | 常州市钟楼区江南纸盒厂 | 五星街道 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 56 | 常州市大洋印刷厂 | 五星街道 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 57 | 常州源丰包装印刷有限公司 | 五星街道 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 58 | 常州市国源包装有限公司 | 五星街道 | 包装印刷 | 2022年5月 |
| 59 | 常州市芦墅包装有限公司 | 五星街道 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 60 | 常州天一印务有限公司 | 五星街道 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |
| 61 | 常州市三佳利盛印刷有限公司 | 五星街道 | 包装装潢及其他印刷 | 2022年5月 |

附表8

8-1 检查抽查重点企业清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道） | 完成时间 |
| 1 | 常州维卡塑业有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 2 | 常州市第二工业涂料有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 3 | 常州威灵电机制造有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 4 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 | 新闸街道 | 2022年6月底 |
| 5 | 常州西电变压器有限责任公司 | 新闸街道 | 2022年6月底 |
| 6 | 常州东芝变压器有限公司 | 新闸街道 | 2022年6月底 |

8-2 论证及治理重点企业清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道） | 完成时间 |
| 1 | 江苏尼高科技有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 2 | 常州华日升反光材料有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 3 | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 4 | 史丹龙涂料（常州）有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 5 | 常州钟恒新材料有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 6 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 7 | 科达斯特恩（常州）汽车塑件系统有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 8 | 常州市远尔博轨道交通设备有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 9 | 常州豪润包装材料股份有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 10 | 阿鲁克邦复合材料（江苏）有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |

8-3 编制并实施“一企一策”综合治理方案“回头看”企业清单

| 序号 | 企业名称 | 所属镇（街道）（镇） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市国礼纺织染整有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 2 | 江苏尼高科技有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 3 | 常州市科丰化工有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 4 | 中稀（常州）稀土新材料有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 5 | 常州侨裕旅游用品有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 6 | 常州华日升反光材料有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 7 | 常州市天耀桶业有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 8 | 常州清流环保科技有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 9 | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 10 | 常州畅韵工程材料有限公司 | 邹区镇 | 2022年6月底 |
| 11 | 史丹龙涂料（常州）有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 12 | 常州化工设备有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 13 | 常州云港精密机械有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 14 | 科达斯特恩（常州）汽车塑件系统有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 15 | 常州市远尔博轨道交通设备有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 16 | 常州市龙顺环保服务有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 17 | 江苏省常州市风华环保有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 18 | 阿鲁克邦复合材料（江苏）有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 19 | 北新弹性地板有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 20 | 江苏洛克电气集团有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 21 | 常州豪润包装材料股份有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 22 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 23 | 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 24 | 常州智汇涂复工业有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 25 | 常州市健龙金属制品有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 26 | 常州市海氏橡塑制品有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 27 | 常州新常阜空调器材有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 28 | 常州市维卡塑业有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 29 | 常州鼎唐电机有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 30 | 常州博康电子技术有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 31 | 常州市龙山电子科技有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 32 | 常州格力博有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 33 | 常州钟恒新材料有限公司 | 北港街道 | 2022年6月底 |
| 34 | 常州蓝翼飞机装备制造有限公司 | 新闸街道 | 2022年6月底 |
| 35 | 常州嘉恒橡塑制品有限公司 | 西林街道 | 2022年6月底 |

附表9

河道疏浚清淤及岸坡整治项目清单

| 序号 | 河道名称 | 所属街道 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪庄河 | 五星街道 | 2022年12月 |
| 2 | 东十字河 | 五星街道 | 2022年12月 |
| 3 | 后塘河 | 五星街道 | 2022年12月 |
| 4 | 护场河（高架以东段） | 五星街道 | 2022年12月 |
| 5 | 会馆浜 | 永红街道、南大街街道 | 2022年12月 |
| 6 | 皇粮浜 | 永红街道、西林街道 | 2022年12月 |
| 7 | 通济河 | 荷花池街道 | 2022年12月 |

附表10

10-1 各泵闸站水质监测清单

| 泵站名称 | 排入河道 | 监测频次 | 所属街道 | 监测因子 | 水质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹤溪河东泵闸 | 京杭运河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 三角墩排涝站 | 老大运河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 青龙桥泵闸站 | 扁担河 | 1次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 三坝站 | 扁担河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 北高头站 | 扁担河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 鹤溪河西泵闸 | 鹤溪河 | 1次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 钱家浜泵闸 | 京杭运河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 塘夏支河泵站 | 京杭运河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 卜弋老街泵站 | 扁担河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 凌家塘泵站 | 京杭运河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 泰北闸站 | 卜泰河 | 1次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 泰南闸站 | 卜泰河 | 1次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 官渎河闸 | 京杭运河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 岳溪河西闸 | 扁担河 | 1次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 周家站 | 扁担河 | 2次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 潘家闸 | 支溪河 | 1次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 港口闸 | 支溪河 | 1次/月 | 邹区镇 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 海石口泵站 | 老大运河 | 1次/月 | 北港街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 童子河闸站 | 老大运河 | 2次/月 | 北港街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 西界河闸站 | 老大运河 | 2次/月 | 北港街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 鹤溪河闸站 | 京杭运河 | 2次/月 | 北港街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 枫林路泵站 | 南童子河 | 1次/月 | 北港街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 枫香路泵站 | 南童子河 | 1次/月 | 北港街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 松涛路西泵站 | 京杭运河 | 2次/月 | 北港街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 后塘河西站 | 南童子河 | 1次/月 | 北港街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 前进河泵站 | 德胜河 | 2次/月 | 新闸街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 跳板头泵站 | 德胜河 | 1次/月 | 新闸街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 北童子河闸 | 毛龙河 | 1次/月 | 新闸街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 大运河西枢纽 | 老大运河 | 1次/月 | 新闸街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 西涵洞泵站 | 老大运河 | 2次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 十字河北站 | 老大运河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 洪庄河泵站 | 老大运河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 毛龙河泵站 | 老大运河 | 2次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 殷家泵站 | 大湾浜 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 大村泵站 | 大湾浜 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 大红旗泵站 | 通济河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 颜家村南站 | 后塘河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 颜家村北站 | 后塘河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 颜家村西站 | 后塘河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 吴家村泵站 | 南运河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 东王村泵站 | 皇粮浜 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 北新巷泵站 | 关河 | 2次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 洪庄村泵站 | 洪庄河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 新民马公桥临时泵站 | 后塘河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 海石口节制闸 | 老大运河 | 2次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 十字河南站 | 后塘河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 先锋闸站 | 后塘河 | 1次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 花园后塘河泵站 | 南运河 | 2次/月 | 五星街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 小仓浜泵站 | 南运河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 会馆浜泵站 | 南运河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 南运河枢纽 | 京杭运河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 叶家浜泵站 | 南运河 | 2次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 白家浜泵站 | 白荡河 | 2次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 徐家浜泵站 | 南运河 | 2次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 盛家浜泵站 | 南运河 | 2次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 蒋家浜泵站 | 白荡河 | 2次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 镇东泵站 | 南运河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 东方村委泵站 | 白荡河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 侯家浜泵站 | 白荡河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 荷叶泵站 | 南运河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 江南村宾馆泵站 | 白荡河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 立新泵站 | 白荡河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 新华王家村泵站 | 南运河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 新华薛家村泵站 | 南运河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 广成泵站 | 白荡河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 荆川张家村浜站 | 白荡河 | 1次/月 | 永红街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 朱夏墅盛家排涝站 | 南运河 | 1次/月 | 西林街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 松坟排涝站 | 南运河 | 1次/月 | 西林街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 仙堰浜泵站 | 南运河 | 2次/月 | 西林街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 大河头排涝站 | 南童子河 | 2次/月 | 西林街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 西林老街泵站 | 南童子河 | 2次/月 | 西林街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 马家村泵站 | 三八河 | 1次/月 | 西林街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 西林桥东泵站 | 南童子河 | 1次/月 | 西林街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 三八闸 | 三八河 | 1次/月 | 西林街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 木排河泵站 | 关河 | 2次/月 | 南大街街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 锁桥河泵站 | 老大运河 | 2次/月 | 南大街街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 西市河泵站 | 关河 | 1次/月 | 南大街街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 西水关泵站 | 老大运河 | 1次/月 | 南大街街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 机械一村泵站 | 关河 | 1次/月 | 荷花池街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 斗巷泵站 | 通济河 | 2次/月 | 荷花池街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |
| 春天泵站 | 大湾浜 | 1次/月 | 荷花池街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅴ |
| 机械二村泵站 | 关河 | 2次/月 | 荷花池街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ |
| 西二村泵站 | 通济河 | 1次/月 | 荷花池街道 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅳ |

10-2 各支流支浜水质监测清单

| 所属街道 | 河流名称 | 断面名称 | 监测频次 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邹区镇 | 扁担河 | 卜弋桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 大沟坝桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 鹤溪河 | 樊家桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 礼河 | 礼河桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 岳溪河 | 鹤溪河桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 岳津河 | 后施桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 新孟河 | 杏干桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 支溪河 | 殷家桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 新普河 | 新桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 卜泰河 | 公元桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 段庄浜 | 239省道桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 岳西河 | 西鹤桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 下港浜 | 下港浜桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 团结河 | 239省道桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 汤家浜 | 汤家浜桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 蒋泗塘 | 蒋泗塘闸站北侧桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 安基浜 | 安茧桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 黄沟河 | 黄沟河 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 向阳河 | 邹新花园西门 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 创新大沟 | 创新桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 五星大沟 | 西茅村西 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 红星大沟 | 后朱浜桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 立新大沟 | 港口桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 建新大沟 | 洪家湾36号 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 团结大沟 | 南十字桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 一八大沟 | 都家桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 于家大沟 | 何家庄33号 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 邹区镇 | 凌庄大沟 | 塘门头桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 北港街道 | 后塘河 | 茶花路桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 北港街道 | 海石口河 | 玫瑰桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 北港街道 | 西界河 | 三维桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 北港街道 | 梧桐河 | 梧桐桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 前进河 | 前进桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 凤凰河 | 新昌路桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 德胜河 | 德胜河桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 小王河 | 新苑桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 北童子河 | 北童子河桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 崔家浜 | 崔家浜 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 丁沟河 | 丁沟河 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 东窑沟 | 东窑沟桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 西窑沟 | 西窑沟桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 新闸街道 | 黄泥沟 | 黄泥沟 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 五星街道 | 后塘河 | 云祥桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 五星街道 | 毛龙河 | 新昌桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 五星街道 | 南运河 | 小茅山桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 五星街道 | 西涵洞河 | 振昌路桥（西涵洞桥） | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 五星街道 | 十字河 | 云彩桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 五星街道 | 东十字河 | 星园桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 五星街道 | 护场河 | 新庄桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 五星街道 | 洪庄河 | 白云桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 武宜运河 | 武宜河大桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 白荡河 | 白荡河桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 南运河 | 宣塘桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 盛家浜 | 盛家浜泵站 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 白家浜 | 清凉五村内 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 徐家浜 | 徐家浜泵站 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 叶家浜 | 叶家桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 蒋家浜 | 蒋家浜（蒋家桥） | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 皇粮浜 | 中凌桥（又叫皇粮浜桥） | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 中粮浜 | 中粮浜 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 双沟河 | 双沟桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 永红街道 | 小仓浜 | 中吴大道 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 西林街道 | 新武宜运河 | 新武宜河大桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 西林街道 | 南童子河 | 船舫南路 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 西林街道 | 马家浜 | 大河头泵站 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 西林街道 | 三八河 | 梅庄 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 南大街街道 | 西市河 | 人防桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 南大街街道 | 南市河 | 弋桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 南大街街道 | 京杭运河 | 同安桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 南大街街道 | 会馆浜 | 会馆浜桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 南大街街道 | 锁桥河 | 泰安桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 荷花池街道 | 通济河 | 万福桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 荷花池街道 | 关河 | 青山桥 | 2次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
| 荷花池街道 | 大湾浜 | 飞龙桥 | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |

附表11

常州市城市建成区水体清单（钟楼区）

| 序号 | 名 称 | 类型 | 级别 | 面积（km2）/长度（km） | 起点 | 终点 | 是否劣五类水体 | 河 长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通济河 | 河流 | 区级 | 1.73 | 北塘河 | 澡港河 | 否 | 荷花池街道办事处副主任 张鸣 |
| 2 | 后塘河 （钟楼段） | 河流 | 区级 | 2.5 | 童子河 | 南运河 | 否 | 五星街道党工委委员、纪工委书记 季红平 |
| 3 | 护场河 | 河流 | 镇级 | 3.5 | 新庄工业园 | 亚美柯工业园 | 否 | 五星街道经济发展服务中心主任 沈建忠 |
| 4 | 十字河 | 河流 | 镇级 | 3.5 | 南排涝2站 | 北排涝3站 | 否 | 五星街道城市建设和管理服务中心主任 朱雪峰 |
| 5 | 会馆浜 | 河流 | 区级 | 0.61 | 南运河 | 怀南苑 | 否 | 永红街道办事处副主任 吕萍香 |
| 6 | 皇粮浜 | 河流 | 区级 | 1.03 | 童子河 | 西林船舫头 | 否 | 西林街道党工委政法委员、人武部部长 朱平 |
| 7 | 毛龙河 | 河流 | 区级 | 2.19 | 飞龙西路毛龙河桥 | 运河路毛龙桥 | 是 | 新闸街道人武部部长 孙佳、五星街道办事处副主任 王一迅 |
| 8 | 洪庄河 | 河流 | 镇级 | 1.5 | 老乌口桥 | 党校翻水站 | 否 | 五星街道办事处副主任 刘丽娜 |
| 9 | 关 河 （钟楼段） | 河流 | 区级 | 2.58 | 长江中路中吴大桥西80米 | 青山桥 | 否 | 荷花池街道办事处副主任 沈小波、五星街道党工委委员、政法委员 梁银平、南大街街道城市建设和管理服务中心主任 卢卫东 |
| 10 | 锁桥河 | 河流 | 镇级 | 0.73 | 老大运河 | 西市河 | 否 | 南大街街道办事处副主任 沈雪峰 |
| 11 | 南市河 （钟楼段） | 河流 | 镇级 | 0.98 | 老大运河西水关站 | 晋陵中路中新桥 | 否 | 南大街街道党工委副书记 谢海龙 |
| 12 | 西市河 | 河流 | 镇级 | 1.26 | 老大运河 | 关河 | 否 | 南大街街道办事处副主任 陆萍 |
| 13 | 盛家浜（西林） | 河流 | 村级 | 0.39 | 西林街道 | 朱夏墅村委 | 否 | 西林街道朱夏墅村支书记 包鹏飞 |
| 14 | 白荡河 | 河流 | 区级 | 4.08 | 南运河 | 老大运河 | 否 | 永红人大工委主任 仇东华 |
| 15 | 小仓浜 | 河流 | 镇级 | 1.1 | 西塘桥 | 小仓浜南侧 | 否 | 永红街道党工委组织委员 陈明明 |
| 16 | 叶家浜 | 河流 | 镇级 | 0.85 | 叶家浜闸口 | 颐和家园 | 否 | 永红街道钟楼区财政局永红分局局长 焦骐洲 |
| 17 | 盛家浜（永红） | 河流 | 村级 | 0.13 | 盛家浜 | 格兰艺堡 | 否 | 永红街道陈渡村党委书记 徐涛 |
| 18 | 徐家浜 | 河流 | 村级 | 0.8 | 徐家浜 | 陈渡路 | 否 | 永红街道陈渡村党委书记 徐涛 |
| 19 | 童子河 | 河流 | 区级 | 4 | 老大运河 | 南运河 | 否 | 西林街道办事处副主任 吴江东、北港街道办事处副主任 范赟 |
| 20 | 海石口 | 河流 | 区级 | 1 | 童子河 | 老大运河 | 否 | 五星街道党工委委员、宣统委员 陈彦润 |

附表12

12-1 钟楼区高风险遗留类地块清单

| 序号 | 所属镇（街道） | 地块名称 | 土壤污染状况调查情况 | 实施风险管控情况 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邹区镇 | 原常州市瀚华纺织印染有限公司地块 | 未调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 原常州大进化工科技有限公司地块 | 未调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 3 | 邹区镇 | 原常州市武进恒隆农药有限公司地块 | 未调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 4 | 邹区镇 | 原江苏强塑新材料科技有限公司地块 | 未调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 5 | 邹区镇 | 原常州市武进华通电镀五金有限公司地块 | 未调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 6 | 邹区镇 | 原常州市凯元化工有限公司地块 | 未调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 7 | 邹区镇 | 原常州市鹤溪化学试剂厂地块 | 未调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 8 | 北港街道 | 原常州市北港电镀有限公司地块 | 未调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 9 | 新闸街道 | 原常州中天焦化有限公司地块 | 已调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 10 | 新闸街道 | 原江苏新亚化工有限公司(江苏新菱化工有限公司)地块 | 已调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |
| 11 | 永红街道 | 原常州现代金属表面处理有限公司地块 | 未调查 | 未实施管控 | 2022年12月 |

12-2 钟楼区搬迁类地块清单

| 序号 | 所属镇（街道） | 地块名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邹区镇 | 原常州市武进捷达涂料厂 | 2022年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市凯泰高分子有限公司 | 2022年12月 |
| 3 | 西林街道 | 常州清澄日化有限公司 | 2022年12月 |
| 4 | 西林街道 | 常州市南方精细化工有限公司 | 2022年12月 |

12-3 钟楼区2022年关闭类化工企业清单

| 序号 | 所属镇（街道） | 地块名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邹区镇 | 常州市武进邹区除垢剂有限公司 | 2022年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市佳玉印染助剂厂 | 2022年12月 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市群益涂料有限公司 | 2022年12月 |
| 4 | 邹区镇 | 常州市武进四方涂料有限公司 | 2022年12月 |
| 5 | 邹区镇 | 常州市凯杰化工有限公司 | 2022年12月 |
| 6 | 邹区镇 | 江苏亚裕环境工程有限公司 | 2022年12月 |
| 7 | 邹区镇 | 常州市明杰化工有限公司 | 2022年12月 |
| 8 | 邹区镇 | 常州裕源涂料有限公司 | 2022年12月 |
| 9 | 邹区镇 | 常州市武进泰村助剂有限公司 | 2022年12月 |
| 10 | 邹区镇 | 常州大正粉体有限公司 | 2022年12月 |
| 11 | 北港街道 | 常州市向往装饰材料有限公司 | 2022年12月 |
| 12 | 新闸街道 | 常州市马江工业气体有限公司 | 2022年12月 |
| 13 | 新闸街道 | 常州市合众工业气体有限公司 | 2022年12月 |
| 14 | 新闸街道 | 常州市盛邦氟碳涂料有限公司 | 2022年12月 |
| 15 | 五星街道 | 常州奥尔佳光亮剂有限公司 | 2022年12月 |
| 16 | 五星街道 | 常州市光泽涂料有限公司 | 2022年12月 |
| 17 | 五星街道 | 常州市协盛化工有限公司 | 2022年12月 |
| 18 | 永红街道 | 常州市晔泰精细化工研究所 | 2022年12月 |
|  |  |  |  |

附表13

13-1 钟楼区土壤污染重点监管单位名单

| 序号 | 所属镇（街道） | 单位名单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邹区镇 | 常州清流环保科技有限公司 | 2021年9月前纳入 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市天耀桶业有限公司 | 2021年9月前纳入 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市钟楼卜弋电镀有限公司 | 新增 |
| 4 | 邹区镇 | 常州市中泰化工有限公司 | 新增 |
| 5 | 邹区镇 | 常州市小平电镀有限公司 | 新增 |
| 6 | 邹区镇 | 常州晔康化学制品有限公司 | 新增 |
| 7 | 邹区镇 | 常州市科丰化工有限公司 | 新增 |
| 8 | 邹区镇 | 中稀（常州）稀土新材料有限公司 | 新增 |
| 9 | 邹区镇 | 常州市宝丽胶粘剂有限公司 | 新增 |
| 10 | 邹区镇 | 常州市武进永升化工有限公司 | 新增 |
| 11 | 邹区镇 | 常州市卜弋科研化工有限公司 | 新增 |
| 12 | 邹区镇 | 常州人杰新材料科技有限公司 | 新增 |
| 13 | 邹区镇 | 常州市希卓五金科技有限公司 | 新增 |
| 14 | 邹区镇 | 常州市联晟热处理厂 | 新增 |
| 15 | 北港街道 | 常州市风华环保有限公司 | 2021年9月前纳入 |
| 16 | 北港街道 | 常州市龙顺环保服务有限公司 | 2021年9月前纳入 |
| 17 | 北港街道 | 常州市禾合环保科技有限公司 | 2021年9月前纳入 |
| 18 | 北港街道 | 常州宏方物资再生利用有限公司 | 新增 |
| 19 | 新闸街道 | 常州市常飞乙炔制造有限公司 | 2021年9月前纳入 |
| 20 | 新闸街道 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 新增 |

13-2 钟楼区土壤重点监管单位周边土壤和地下水环境质量监测清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属镇（街道） | 企业名称 | 完成时间 |
| 1 | 邹区镇 | 中稀（常州）稀土新材料有限公司 | 2022年12月 |
| 2 | 邹区镇 | 常州市钟楼卜弋电镀有限公司 | 2022年12月 |
| 3 | 邹区镇 | 常州市小平电镀有限公司 | 2022年12月 |
| 4 | 邹区镇 | 常州市中泰化工有限公司 | 2022年12月 |
| 5 | 邹区镇 | 常州晔康化学制品有限公司 | 2022年12月 |
| 6 | 北港街道 | 常州宏方物资再生利用有限公司 | 2022年12月 |
| 7 | 新闸街道 | 中海油常州环保涂料有限公司 | 2022年12月 |